玉溪市江川区发展和改革局2021年预算重点领域财政项目公开文本

- 项目名称

2021年江川区重点项目区级前期工作经费

- 立项依据

根据玉溪市贯彻落实省政府促进经济持续健康较快发展22条措施的实施方案、玉溪市人民政府关于印发玉溪市贯彻落实省政府促进经济持续平稳发展政策措施工作方案的通知、玉溪市发展和改革委员会2021年市预算内前期工作经费实施方案、玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市重大建设项目前期工作管理办法（暂行）等五个项目前期工作管理办法的通知等文件，申请安排2021年项目区级前期工作经费2000万元。

- 项目实施单位

江川区各相关重点项目推进实施主责单位。

- 项目基本概况

预算内前期工作经费主要用于从建设项目的规划、立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工建设前所进行的一系列工作，具体包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节以及与基本建设投资有关的规划研究、政策法规研究、课题研究的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。

- 项目实施内容

江川区2021年区级预算内前期工作经费投资计划重点安排支持方向包括:一是省委省政府、市委市政府、区委区政府确定的重大项目;二是区级重点规划和重大课题研究;三是基础设施重点项目、培植财源的重点产业项目、生态环保和民生补短板项目、争取中央和省政策资金支持的项目。

对我区目前缺少资金的正在开展或即将开展前期工作的重点项目进行前期工作经费补助。

- 资金安排情况

目前正在梳理区内项目需要前期工作经费的重点项目，暂未安排资金，预算资金将安排至各主责单位。

- 项目实施计划

- 各职能部门按照区政府部署安排，梳理区级预算内前期工作经费补助的重点项目、重大课题、重点规划，以及落实区委、区政府领导批示要求的其他相关安排；2、区发展改革局牵头汇总相关部门报送的项目计划，形成初稿，经过区发展改革局内部研究同意后，商区财政局形成送审稿，专题向区政府分管领导汇报；3、区政府分管领导同意后，区发展改革局上报区政府常务会议研究同意；4、区发展改革局、财政局根据区政府常务会议纪要，分别下达前期工作经费投资计划、拨付前期工作经费。

- 2021年一季度，编制2021年全区重点项目投资计划；2021年二季度，上报区政府常务会议决策；常务会议通过后，区发展改革局按批次下达2021年重点项目前期工作经费投资计划，区财政局依据常务会议安排计划下达重点项目前期工作经费拨款通知。

- 项目实施成效

充分发挥固定资产投资拉动关键作用，促进全区经济社会协调发展，激发县域经济、民营经济、园区经济增长活力，带动全区均衡发展完成全年GDP、固定资产投资目标任务。完成区委、区政府确定在重点规划、重大课题等。安排项目前期工作经费可有效促进区级年度重点项目推进前期工作，带动我区经济及社会的发展，增强我区发展后劲，同时确保完成市委、市政府下达的工作任务。