玉溪市江川区生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）

玉溪市生态环境局江川分局

2023年8月

项目名称：玉溪市江川区生态环境保护“十四五”规划

项目主持单位：玉溪市江川区人民政府

项目承办单位：玉溪市生态环境局江川区分局

项目承担单位：云南省生态环境科学研究院

院长：陈异晖（正高级工程师）

主管副院长：余艳红（正高级工程师）

部门负责人：张星梓（高级工程师）

主任工程师：胡玉洪（正高级工程师）

课题组长：  刘 艳（高级工程师）

主要参加人员：戴谨微（工程师）

张  航（工程师）

陈冬妮（工程师）

刘岳雄（工程师）

前  言

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的五年，是谱写美丽中国建设新篇章、实现生态文明建设新进步的五年，是深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境的五年。“十四五”也是云南以新发展理念引领高质量发展、筑牢国家西南生态安全屏障和巩固提升污染防治攻坚战成果的关键期。区级“十四五”规划是生态环境保护纵向规划体系的重要组成部分，是国家、省级、市级规划在不同区域的延伸和细化，是整个规划体系得以落地实施的载体。

江川区湖光秀美，物阜民丰。星云湖坐落其中，抚仙湖嵌于东北边界，水面面积大于耕地面积，被称为“滇中碧玉”“高原水乡”。丰富的生态环境资源为江川区开展生态文明建设提供了良好的基础条件。“十三五”期间，江川区认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全区各级党委政府高度重视环境保护，围绕“美丽江川”建设目标，全面推进生态文明建设，污染防治攻坚战阶段性目标任务圆满完成，生态环境质量明显改善，人民群众的生态环境获得感显著增强，全面建成小康社会绿色底色和成色更加浓厚。

“十四五”时期是我国实现第二个百年奋斗目标的起步期，也是中国特色社会主义进入新时代的第一个五年规划，是进一步巩固小康社会成果，推动经济社会高质量发展，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家（2035年）新征程的第一个五年规划。在充分评估与总结“十三五”生态环境保护工作经验和存在问题的前提下，深入分析江川区生态环境现状，提出“十四五”生态环境保护的指导思想、规划目标、重点建设任务、重点工程项目及保障措施，旨在指导和引领全市的生态环境保护工作，统筹推进绿色发展和生态环境高质量保护。

目  录

1、区域概况	1

1.1自然条件	1

1.1.1地理位置	1

1.1.2地形地貌	1

1.1.3地质	1

1.1.4气象	1

1.1.5水文	2

1.1.6植被	4

1.2社会经济状况	5

1.2.1社会状况	5

1.2.2经济状况	6

1.2.3土地利用状况	6

1.3 环境质量与生态状况	9

1.3.1水环境质量现状	9

1.3.2空气环境质量现状	10

1.3.3声环境质量现状	11

1.3.4土壤环境现状	11

1.3.5生态环境质量现状	12

2、总论	14

2.1 编制背景及意义	14

2.1.1编制背景	14

2.1.2 编制意义	14

2.2 编制依据	15

2.2.1法律法规	15

2.2.2政策文件	15

2.2.3规范标准	18

2.2.4主要参考资料	18

2.3 规划编制范围和期限	19

2.3.1规划范围	19

2.3.2规划时限	20

2.4 技术路线	20

3、回顾与形势分析	21

3.1“十三五”生态环境保护工作成效	21

3.1.1 着力提升江川环境质量	21

3.1.2 推进生态文明建设	26

3.1.3 加强生态保护和修复	27

3.1.4 环境督察执法持续强化	28

3.1.5 环境管理能力进一步增强	29

3.2 存在的主要问题	29

3.2.1 外部环境不稳定性不确定性明显增加	30

3.2.2 生态环境新增压力仍在高位	30

3.2.3 部分领域生态环境问题依然严重	30

3.2.4 治理体系和治理能力亟需加强	31

3.3形势分析	32

3.3.1机遇	32

3.3.2挑战	33

4、指导思想、原则与目标	35

4.1指导思想	35

4.2基本原则	36

4.3规划定位	37

4.4规划目标	37

4.5规划指标体系	38

5、主要任务	40

5.1 推动绿色发展，促进高质量保护和高质量发展	40

5.1.1推动生产方式绿色化	40

5.1.2发展节能环保产业	44

5.1.3大力发展绿色金融	45

5.1.4加强生活污染源治理	46

5.1.5推进绿色生活方式	46

5.2 升级“污染防治攻坚战”，持续改善环境质量	47

5.2.1协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护	47

5.2.2持续改善水环境质量改善	47

5.2.3稳步提升环境空气质量改善	51

5.2.4土壤环境质量改善	54

5.2.5强化固体废弃物管理	55

5.3 统筹山水林田湖草，增强生态服务功能	57

5.3.1构建生态安全格局	57

5.3.2完善自然保护地体系	58

5.3.3推进森林生态建设	59

5.3.4开展生态保护修复	60

5.3.5强化生物多样性保护	61

5.4 防范环境风险，确保生态环境安全	62

5.4.1 强化环境风险源头防控	62

5.4.2 提升环境风险防范能力	64

5.4.3 强化核与辐射安全监管	65

5.4.4 完善环境风险预警体系	66

5.5 强化监测监管，提升环境管理能力	68

5.5.1加强环境监测能力	68

5.5.2强化环境监察及执法能力	68

5.5.3提升环境宣教能力	69

5.6 健全管控手段，提高生态环境治理能力	71

5.6.1开展政策的事前事后评估	71

5.6.2实施精准监管和智慧监管	71

5.6.3持续推动生态环境领域“放管服”改革	72

5.6.4开展生态环境保护分区分类精准管制	72

5.6.5推动生态环境保护融入区域发展战略	75

5.6.6建立生态产品价值实现机制	75

6、规划项目与投资	77

6.1 重点工程	77

6.2 效益分析	77

6.3 资金渠道	78

7、规划保障措施	80

7.1 强化组织领导	80

7.2 加大资金投入	80

7.3 升级科技支撑	81

7.4 强化评估考核	81

- 1、区域概况

## 1.1自然条件

### 1.1.1地理位置

江川区隶属于云南省玉溪市，位于云南中部偏东，地跨东经102°35′~102°55′，北纬24°12′~24°32′之间，东南与华宁、通海两县交界，西南与红塔区接壤，西北与晋宁区、澄江县两县区相邻，区政府驻地大街街道，海拔1730m，距省会昆明市100km，距玉溪市政府所在地州城21km。县城东西最大横距31.9km，南北最大纵距33.7km，总面积850km2。

### 1.1.2地形地貌

江川区由湖泊、盆地、中低山脉组成，四周高、中部低，西部九溪略向玉溪倾斜。山脉多为南北走向和东西走向，东北走向较少；境内海拔最高点2648m（翠峰谷堆山），海拔最低点1690m（九溪河口村）；城区海拔1730m，坝区海拔一般在1740m左右。

### 1.1.3地质

江川区位于扬子准地台西南缘，受前震旦纪晚期的晋宁运动波及。加里东运动造成本区中、上寒武世至志留纪的沉积缺失。其中山区、半山区占71.6%，坝区占15.69%，湖泊水面占12.37%，整个地势为四周高、中部低。区域山区、半山区占71.67 %，坝区占15.96%，湖面占12.37%，形成“七山一水二分田”的格局。

### 1.1.4气象

江川区地处北回归线低纬度，高海拔地区属亚热带半干燥高原季风气候，干湿季分明。全区多年平均气温17℃左右，7月平均气温21°C，1月平均气温10°C，夏无酷暑，冬无严寒。多年平均降雨量721.4mm，蒸发量一般大于降雨量，雨季为每年5月至10月，旱季为每年11月至次年4月；年平均日照小时数2220h左右；全年风向多为西南风，历年最大风速达33m/s。全区气候温和，具有四季不分明、干湿季明显的中亚热带半湿润高原季风气候的特点。

### 1.1.5水文

江川区内辖星云湖、抚仙湖两大高原湖泊，境内主要河流有18条，河道总长183.01km，属珠江流域西江水系南盘江支流，最大洪水流量315m3/s，多数为季节性河流。

（1）星云湖

星云湖属珠江水系南盘江流域的源头湖泊。南北长9.09km，东西最大宽4.73km，最大水深10.81m，平均水深6.01m。

据《云南省星云湖保护条例》，星云湖最高运行水位为1723.35m（1985国家高程基准，下同），最低运行水位为1721.65m。星云湖水质以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类为保护标准。当星云湖湖面高程1722.5m时，湖面面积34.33km2，湖泊蓄水量为2.0981亿m3，湖岸线长38.8km。历年最高水位1723.11m，最低水位1720.56m，最大变幅2.55m，年内变化0.73—1.68m。

抚仙湖、星云湖综合治理出流改道工程（以下简称“出流改道工程”），即以开挖引水隧道的方式改变抚仙湖与星云湖之间水的流动方向，从而避免星云湖水对抚仙湖的污染。湖水出流原路线为：星云湖→隔河→抚仙湖→海口河→南盘江；出流改道工程实施后，湖水的出流线路为：抚仙湖→隔河→星云湖→改道工程（分离池、渠道及隧洞、人工湿地）→大弯河→九溪河→东风水库→峨山大河→曲江→南盘江。出流改道工程实施后隔河将成为星云湖的入湖河流，目前已经贯通运行的出流改道隧洞将成为星云湖的出湖口，最大泄流量为9.2m3/s。工程实施后每年星云湖流入抚仙湖水量由2400多万m3减为仅38.6万m3，而抚仙湖流入星云湖水量可增加2100万m3。星云湖出流改道前后的换水周期分别为3.2年、2.4年，减少24.4%。

（2）抚仙湖

抚仙湖为全国第二大淡水深水湖泊，属西江水系南盘江支流，形如葫芦状，南北长约30km，东西宽约10km，江川占水面总面积的32.5%，约270.06km2，最大水深约150m，平均水深80m。

据《云南省抚仙湖保护条例》，抚仙湖最高蓄水位为1723.35m（1985国家高程基准，下同），最低运行水位为1721.65m。抚仙湖水质按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅰ类水标准保护。当抚仙湖湖面高程1722.5m时，湖面面积216.60km2，湖长约31.4km，湖最宽处约11.8km，湖岸线总长约100.8km；最大水深158.9m，平均水深95.2m，相应湖容水量约206.2亿m3，占云南省九大高原湖泊总蓄水量的68.3%。换水周期长，水量虽大但活动湖容小，可利用水资源量仅为1.6亿m3。

（3）河流

根据《江川县水利志》（2009年），江川区境内主要河流有18条，多数为季节性河流，河道总长约183.01km，属珠江流域西江水系南盘江支流，其中流入星云湖的有12条河流，流入抚仙湖的有3条河流，流入玉溪州大河的有2条河流，流入华宁县百龙河的有1条河流。江川区境内主要河流特征见表1.1-1。

表1.1-1 规划涉及河流情况一览表

| 序号 | 河流名称 | 源头 | 汇入地 | 流向 | 河长 （km） | 径流面积 （km2） | 流量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渔村河 | 石河水库 | 星云湖 | 自西向东 | 12 | 20 | 20 |
| 2 | 后卫河 | 庄子后山 | 星云湖 | 自西向东 | 5.6 | 6 | 8 |
| 3 | 周官河 | 云平村 | 星云湖 | 自西向东 | 4.8 | 6 | 8 |
| 4 | 小街河 | 老君山东麓 | 星云湖 | 自西向东 | 8.8 | 10 | 10 |
| 5 | 大街河 | 天生桥、黑河和天井凹 | 星云湖 | 自南向北 | 8.43 | 10.95 | 20 |
| 6 | 大庄河 | 芭蕉龙源阱 | 星云湖 | 自南向北 | 5.5 | 8.25 | 12 |
| 7 | 旧州河 | 冲底河 | 星云湖 | 自南向北 | 7.8 | 9.5 | 12 |
| 8 | 大寨河 | 小白坡哨房 | 星云湖 | 自南向北 | 10.5 | 11.5 | 15 |
| 9 | 螺蛳铺河 | 小百场清水河 | 星云湖 | 自东向西 | 7.5 | 29 | 15 |
| 10 | 西河 | 晋宁区干海子烂泥阱 | 星云湖 | 自西向东 | 11.8 | 8 | 25 |
| 11 | 东河 | 关索岭 | 星云湖 | 自北向南 | 6.68 | 8 | 15 |
| 12 | 侯家沟河 | 大红山南麓 | 星云湖 | 自西向东 | 6.5 | 5 | 6 |
| 13 | 牛摩河 | 马槽塘 | 抚仙湖 | 自西向东 | 2.6 | 6 | 8 |
| 14 | 路居东河 | 中阱与磨豆山西麓 | 抚仙湖 | 自东往西北 | 10.7 | 13.5 | 14.9 |
| 15 | 路居西河 | 老虎山 | 抚仙湖 | 自南向北 | 16.8 | 8 | 10 |
| 16 | 九溪河 | 兽头山 | 玉溪州大河 | 自南向西北 | 18 | 80 | 50 |
| 17 | 安化河 | 烂泥阱、小黑山 | 玉溪州大河 | 自东北向西 | 19 | 90 | 70 |
| 18 | 雄关河 | 老尖山南麓 | 华宁县百龙河 | 自西向东 | 20 | 27.7 | 25 |
| 合计 |  |  |  |  | 183.01 |  |  |

### 1.1.6植被

江川区森林植被主要以云南松林、华山松林、半湿润常绿阔叶林为主。其中云南松林主要分布在北部与东南部；华山松林主要分布在北部、东南部与西南部；半湿润常绿阔叶林主要分布在北部星云湖流域分水岭附近；人工植被主要以旱地栽培植被与水田栽培植被，主要分布在江川的坝区。全区森林覆盖率44.07%。常见的乔木树种有云南松、华山松、高山栲、黄毛青冈、锥栎、麻栎、栓皮栎、山毛榉、旱冬瓜、红木荷、银叶木荷、滇油杉、山柳、黄杨木等，林下常见马桑、矮刺栎、野山茶、石楠、杜鹃花科、乌饭科、箭竹、刺黄连等灌木。草本植物常见旱茅、金茅、野古草、扭黄茅、白茅、火绒草、翻白叶、画眉草、莎草、蕨类等。

## 1.2社会经济状况

### 1.2.1社会状况

2019年，江川区下辖4镇2乡1街道，73个村（社区），434个村（居）民小组，抚仙湖径流区统一托管后，江川区下辖前卫镇、九溪镇、江城镇3个镇，雄关乡、安化乡2个乡，大街街道1个街道，共涉及64个村委会（社区）、292个自然村。大街街道涉及18个村委会（社区），79个自然村；江城镇涉及16个村委会（社区），88个自然村；前卫镇涉及11个村委会（社区），51个自然村；九溪镇涉及9个村委会（社区），26个自然村；安化彝族乡涉及5个村委会（社区），26个自然村；雄关乡涉及5个村委会（社区），22个自然村。

根据玉溪市江川区国民经济和社会发展统计公报结果，2019年末，江川区常住人口28.84万人，其中：城镇人口13.06万人，乡村人口15.78万人。全区城镇化水平达45.27%，比上年提高1.1个百分点。自然增长率为5.89‰，比上年下降0.23个千分点。2019年城镇居民人均可支配收入39766元，增长8.5%。农村居民人均可支配收入14688元，增长10.6%，城乡居民人均收入比值2.71。

### 1.2.2经济状况

根据玉溪市江川区国民经济和社会发展统计公报结果，2019年，全区完成现价生产总值（GDP）1339362万元，同比增长10.3%。分产业看，第一产业增加值216189万元，增长5.8%；第二产业增加值429749万元，增长13.2%；第三产业增加值693424万元，增长9.7%。全区人均地区生产总值46457元，比上年增长10.2%。分行业看，农林牧渔业增加值221461万元，增长5.8%；工业增加值259917万元，增长14.9%；建筑业增加值169921万元，增长9.8%；批发和零售业增加值187485万元，增长10.6%；交通运输、仓储和邮政业增加值42537万元，增长9.4%；住宿和餐饮业增加值55851万元，增长7.7%；金融业增加值55851万元，增长7.7%；房地产业增加值88155万元，增长10.2%。全区人均地区生产总值46457元，按可比价计算增长10.2%。

### 1.2.3土地利用状况

江川区土地利用主要以林地与耕地为主，其中林地面积为378.65km2，占总面积的44.55%；耕地面积249.08km2，占总面积的29.30%；水域及水利设施用地面积114.40 km2，占总面积的13.46%；其他从大到小依次是草地、城镇村及工矿用地、园地、其它土地、交通运输用地。

耕地主要以旱地、水田为主，分别占总耕地面积的56.87%、41.18%。园地主要是果园，占园地面积的97.87%。林地主要是有林地，占林地面积的71.52%。城镇村及工矿用地主要为村庄用地、建制镇、采矿用地，分别占城镇村及工矿用地面积的61.18%、18.16%、17.61%；水域及水利设施用地主要是湖泊、水库，分别占水域及水利设施用地的91.33%、4.14%；其他土地主要是裸地。

表1.2-1 江川区土地利用现状统计表

| 一级类 | 二级类 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 水浇地 | 3.84 | 0.45 |
|  | 水田 | 102.57 | 12.07 |
|  | 旱地 | 141.65 | 16.66 |
|  | 设施农用地 | 1.03 | 0.12 |
|  | 小计 | 249.08 | 29.30 |
| 园地 | 茶园 | 0.19 | 0.02 |
|  | 果园 | 15.48 | 1.82 |
|  | 其他园地 | 0.14 | 0.02 |
|  | 小计 | 15.81 | 1.86 |
| 林地 | 有林地 | 270.81 | 31.86 |
|  | 灌木林地 | 37.98 | 4.47 |
|  | 其他林地 | 69.86 | 8.22 |
|  | 小计 | 378.65 | 44.55 |
| 草地 | 其他草地 | 41.90 | 4.93 |
|  | 小计 | 41.90 | 4.93 |
| 城镇村及工矿用地 | 建制镇 | 7.38 | 0.87 |
|  | 村庄 | 24.86 | 2.93 |
|  | 风景名胜及特殊用地 | 1.24 | 0.15 |
|  | 采矿用地 | 7.16 | 0.84 |
|  | 小计 | 40.64 | 4.78 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 3.02 | 0.36 |
|  | 管道运输用地 | 0.00 | 0.00 |
|  | 小计 | 3.02 | 0.36 |
| 水域及水利设施用地 | 湖泊水面 | 104.48 | 12.29 |
|  | 河流水面 | 0.14 | 0.02 |
|  | 坑塘水面 | 3.58 | 0.42 |
|  | 水库水面 | 4.74 | 0.56 |
|  | 水工建筑用地 | 0.67 | 0.08 |
|  | 沼泽地 | 0.04 | 0.01 |
|  | 内陆滩涂 | 0.75 | 0.09 |
|  | 小计 | 114.40 | 13.46 |
| 其它土地 | 裸地 | 6.50 | 0.76 |
|  | 小计 | 6.50 | 0.76 |
| 合计 |  | 850.00 | 100 |

- 1.3 环境质量与生态状况

- 1.3.1水环境质量现状

（1）集中式饮用水源地

江川区县级以上集中式饮用水源地有2个，即大龙潭水源地、廖家营水源地，水源类型均为地下水。2019年共检测监测水质12次，监测指标26项，其中，大龙潭水源地水质达地下水Ⅱ类标准，廖家营水源地水质达地下水Ⅲ类标准。如表1.3-1所示。

表1.3-1  县级以上集中式饮用水水源地水质监测情况

| 名称 | 水功能区划类别 | 水质 |  |  |  | 水源地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 大龙潭水源地 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 地下水 |
| 廖家营水源地 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 地下水 |

（2）星云湖水质状况

星云湖内常规监测断面有 3 个，分别是：湖心、李家湾、螺蛳铺，均为国控点。根据《玉溪市环境状况公报》，2016—2019年星云湖水质综合类别均为劣Ⅴ类，不满足水环境功能区划Ⅲ类要求。尽管星云湖各项保护措施起到了一定的积极作用，但由于星云湖水环境整体质量较差，星云湖保护治理形势依然严峻。如表1.3-2所示。

表1.3-2  星云湖水质监测情况

| 年份 | 水功能区划类别 | 2020年目标 | 水质综合评价 | 主要污染物 | 综合营养指数 | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 总磷、总氮、化学需氧量 | 63.12 | 中度富营养 |
| 2017 |  |  | 劣Ⅴ类 | 总磷、总氮、化学需氧量 | 62.86 | 中度富营养 |
| 2018 |  |  | 劣Ⅴ类 | 总磷 | 64.89 | 中度富营养 |
| 2019 |  |  | 劣Ⅴ类 | 总磷 | 66.3 | 中度富营养 |

（3）主要河流水质状况

星云湖入湖河流共有东西大河、渔村河、小街河、螺蛳铺河等12条入湖河流。星云湖共有8 条入湖河流设有监测断面，分别为东西大河、渔村河、大街河、大庄河、学河、周德营河、螺蛳铺河和大龙潭河。主要入湖河流中，东西大河、渔村河和大街河设有省控断面。水质情况如表1.3-3所示。

表1.3-3  主要入湖河道水质监测情况

| 序号 | 河流名称 | 2016年水质 | 2017年水质 | 2018年水质 | 2019年水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东西大河 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 2 | 大街河 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 3 | 渔村河 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 4 | 学河 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 5 | 周德营河 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 6 | 大龙潭河 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 7 | 大庄河 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 8 | 螺蛳铺河 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 |

从上表可以看出星云湖主要入湖河流大多为劣Ⅴ类水体，主要超标因子为总磷、化学需氧量、氨氮等。入湖河流污染物以农业农村面源污染为主，入湖河道水环境保护形势不容乐观。

- 1.3.2空气环境质量现状

江川区环境空气自动监测站于2016年建成，2017年1月1日正式运行，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）。根据监测信息，2019年江川区有效开展县城环境空气质量监测358天，其中一级186天，二级146天，超标26天（其中PM10超标1天、臭氧超标24天、PM2.5超标5天），空气质量优良天数比率为 92.7%，超标原因：因棚户区改造、房地产开发等因素，城区环境空气质量有所下降。如表1.3-4所示。

表1.3-4 江川区大气环境情况

|  | 一级天数 | 二级天数 | 超标天数 | 超标因子 | 优良率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 178 | 75 | 0 | -- | 100 |
| 2017年 | 210 | 146 | 2 | 臭氧、PM 2.5 | 99.4 |
| 2018年 | 227 | 134 | 4 | 臭氧、PM 2.5 | 98.9 |
| 2019年 | 186 | 146 | 26 | 臭氧、PM 2.5、PM10 | 98.4 |

- 1.3.3声环境质量现状

根据《玉溪市江川区城市区域环境功能区区划》）（2017—2025），城区设置声环境质量监测网格116个，设置功能区噪声监测点位7个，设置交通噪声监测点位21个。根据2019年的监测结果，城区环境噪声平均值昼间为50.8 dB(A)，夜间为40.6dB(A)，均达功能区标准。

- 1.3.4土壤环境现状

江川区土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

开展江川区土壤污染状况详查，确定了土壤污染重点行业企业共36家企业，划定详查单元71个，核实农用地详查点位334个，形成了疑似污染地块分布图，配合省市部门完成采样工作。开展涉铬等重金属重点行业企业排查整治，完成江川区吉益电镀厂现场检查及排查表填报。开展工业固体废物堆存场所环境整治。深入开展江川区重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，确定了各企业地块风险等级，建立污染地块清单和优先管控名录。

- 1.3.5生态环境质量现状

（1）地质灾害

江川区地质灾害以滑坡、崩塌为主，还有少量泥石流、采空区塌陷，是云南省地质灾害危害较严重的地区之一。

“十三五”期间，江川区建立了县、乡、村三级地质灾害防治领导机构，逐步完善群测群防监测预警网络系统。每年在全区范围内开展了“拉网式”的地质灾害隐患巡查排查，对新发现的隐患点发放地质灾害防治通知书、编制应急处置报告、确定地质灾害监测员、设立危险警示标志等，同时积极开展地质灾害应急演练工作，进一步加强群测群防网络监测人员的管理，为地质灾害的防治提供了有效保障。

2020年江川区建立群测群防点65个，含35个滑坡、24个崩塌、6条泥石流沟，其中江城镇、九溪镇、雄关乡三个乡镇灾点数较多。滑坡、崩塌规模主要为小型和中型，点位空间分布不均匀，主要分布于江城镇、九溪镇、雄关乡；泥石流沟主要分布于安化、九溪、江城等乡镇，活动规模为小、中、大型均有。

（2）县域生态环境质量

近年来，江川区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，江川区以解决突出环境问题和环境保护督察反馈问题为导向，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，推动全区生态环境质量持续改善。根据《云南省环境保护厅 云南省财政厅关全省县域生态环境质量监测评价与考核结果的通报》，2017年至2019年江川区县域生态环境质量考核结果均为 “基本稳定”。

- 2、总论

- 2.1 编制背景及意义

- 2.1.1编制背景

“十四五”时期是江川区巩固提升污染防治攻坚战成果、加快推进美丽江川建设的关键期。为推进江川区生态文明建设，持续改善生态环境质量，根据《云南省生态环境厅关于做好“十四五”生态环境保护专项规划前期工作的通知》《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区“十四五”规划编制工作方案的通知》（玉江政办发〔2020〕7号）相关要求，并结合全区生态环境保护实际情况，制定《江川区生态环境保护“十四五”规划》（以下简称《规划》）。

- 2.1.2 编制意义

“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是污染防治攻坚战取得阶段性胜利、全面推进美丽中国建设的重要时期。是“两个一百年”的历史交汇期，是中国从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。是云南以新发展理念引领高质量发展、筑牢国家西南生态安全屏障和巩固提升污染防治攻坚战成果的关键期，也是江川区立足新起点、推动新跨越，精心描绘江川发展新蓝图的关键期。《规划》的编制并实施将有助于全区在推进生态环境保护工作中，坚持绿色发展理念，自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，努力实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。尤其是进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，为建设“美丽江川”奠定良好发展基础。

- 2.2 编制依据

- 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》

（8）《中华人民共和国水土保持法》

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》

（11）《云南省环境保护条例》

（12）《云南省生物多样性保护条例》

（13）《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》

（14）《云南省星云湖保护条例》

- 2.2.2政策文件

（1）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（2020年3月）

（2）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）

（3）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（2021年8月）

（4）中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月）

（5）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》（2021年5月）

（6）国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）

（7）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》（2021年2月）

（8）《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）（环监测〔2021〕99号）

（9）《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》（环法规〔2021〕107号）

（10）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）

（11）中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于《努力将云南建设成为中国最美丽省份的指导意见》（云办发〔2019〕23号）

（12）《云南省生态环境厅关于进一步完善生态文明建设示范区创建管理工作的通知》（云环发〔2020〕12号）

（13）《云南省人民政府关于印发云南省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动计划的通知》（云政发〔2021〕1号）

（14）《中共云南省委 云南省人民政府关于印发云南省生态文明建设排头兵规划（2021—2025年）的通知》（云发〔2022〕13号）

（15）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”环保产业发展规划的通知》（云政办发〔2022〕41号）

（16）中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《云南省城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》

（17）《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）

（18）《中共云南省委办公厅　云南省人民政府办公厅印发〈云南省城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）〉》

（19）《云南省生态环境厅关于印发云南省“十四五”生态环境保护规划的通知》（云环发〔2022〕13号）

- 2.2.3规范标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（3）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（5）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（7）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

- 2.2.4主要参考资料

（1）《云南省主体功能区规划》（2014年）

（2）《云南省玉溪市“三线一单”技术报告》

（3）《玉溪市生态文明建设规划（2019-2025年）》

（4）《玉溪市“十四五”生态环境保护规划》

（5）《江川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》

（6）《江川区城市总体规划》（2011-2030年）

（7）《江川区乡村振兴战略规（2018-2022）》

（8）《江川区生态环境风险调查评估报告》

（9）《江川区农村生活污水治理规划》（2019-2035年）

（10）《江川区全域旅游发展总体规划》（2020-2035年）

（11）《星云湖保护治理规划（2018-2035年）》

（12）《星云湖保护和开发利用总体规划（2019-2035）》

（13）《玉溪市江川区乡村振兴战略规划（2018年-2022年）》

（14）《玉溪市江川区区域乡村建设规划》（2017-2030）

（15）其他专项规划

- 2.3 规划编制范围和期限

- 2.3.1规划范围

规划范围为江川区全境，下辖4镇2乡1街道，73个村（社区），434个村（居）民小组（抚仙湖径流区统一托管后，江川区下辖前卫镇、九溪镇、江城镇3个镇，雄关乡、安化乡2个乡，大街街道1个街道，共涉及64个村委会（社区）、292个自然村。）

- 2.3.2规划时限

基准年：2019年

规划年：“十四五”时期，即：2021—2025年

- 2.4 技术路线

本规划编制的技术路线见图2.4-1。

相关规划

资料收集

实地调研

部门交流

资料收集

现状调查

“十三五”生态环境保护回顾

环境保护

环境质量现状

主要问题识别

“十四五”环境形势分析

资源环境承载力分析

环境保护

基础研究

规划目标及指标体系

重点任务及规划措施

规划编制

增强生态服务功能

持续改善生态环境

推动绿色发展

防范环境风险

强化监测监管

完善制度建设

提升环境治理能力

规划文本及图集

规划成果

重点工程

效益分析

规划保障措施

图2.4-1 《玉溪市江川区生态环境保护“十四五”规划》编制技术路线图

- 3、回顾与形势分析

- 3.1“十三五”生态环境保护工作成效

“十三五”期间，江川区以玉溪市委市政府确立的“生态立市、环境优先”的思想理念和生态文明价值取向为指导，牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，着力提升江川环境质量、推进污染防控及总量减排、加强生态保护、推进生态文明建设、加强环境风险管控、增强环境管理能力，全面提升生态文明建设水平和可持续发展能力。“十三五”规划主要目标任务有序推进，全区环境质量不断改善。

- 3.1.1 着力提升江川环境质量

3.1.1.1改善水环境质量

按照“外源与内源治理并举、工程项目与管理措施并重、重点突破与整体推进结合”思路，全力以赴做好星云湖保护治理各项工作。一是保护治理工程全面推进。星云湖原位控藻及水质提升工程5口深井全部建成投入运行，日处理富藻水43万方，出水水质达Ⅳ类，截至目前，已处理富藻水1175.6万立方米，完成生态循环补水971.9万立方米，已规范处置藻泥约2057吨；星云湖12条主要入湖河道综合治理工程正在扫尾，已完成投入运行有9条；环湖截污治污工程截污干渠开挖已全面贯通，31台村落一体化处理设备已安装完毕；星云湖湿地湖滨带提质改造工程36公里湿地湖滨带全部开工，南岸子项已完成湿地打造、截污沟提质等工作，东西北岸子项已完成全湖岸线清表；星云湖一级保护区“四退三还”一期工程正有序推进；完成向星云湖生态补水6885万方。截至目前，星云湖保护治理“十三五”规划项目及山水林田湖草生态修复试点工程治理项目共19项，计划投资36.6亿元，所有项目已全部开工，完工11项，已完成投资21亿元。二是河（湖）管护机制不断健全。建立星云湖流域河（湖）长制网格化管理机制，进一步压实各级河（湖）长责任，推进河（湖）保护管理工作深入落实，进一步压实各级河长责任；启动“河长清河”“清四乱”专项行动；成立了区河（湖）保护治理专项督导组，开展全区河湖全流域保护治理专项督导；进一步加大环境检查执法力度，查处环境违法案件42件，罚款金额256.4384万元，关闭改造“散乱污”企业23家；完成《云南省星云湖保护条例》（以下简称《条例》）修订，并颁布实施，完成《云南省星云湖保护治理规划》《星云湖流域保护与开发利用总体规划》编制上报；整改完成2019年星云湖保护治理雷霆行动8方面12项问题。

3.1.1.2 空气环境质量防治有效开展

江川区认真实施《玉溪市江川区打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》。把大气环境污染治理作为重大民生工程，全面治理，突出重点，综合施策，强化监管，精准治污，创新机制，考核问责。一是控制城市扬尘污染。督促城区建筑工地的责任单位在施工过程中规范作业，城区所有在建工地都已按文明工地要求设置围挡。加强对城内渣土运输车辆的管理，严格按照《云南省玉溪城市管理条例》的要求，强化监督检查，细化扬尘治理措施，建立长效机制。适时开展扬尘治理专项整治工作，重点对城区项目全面核查，进一步落实扬尘治理措施。二是做好工业企业污染治理、机动车污染防治、提高大气管理能力，不断提高绿色发展和生态环境质量水平。三是严把燃煤锅炉准入关，全面禁止新改扩建燃煤锅炉，2019年淘汰城区燃煤锅炉2台。四是根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，对“散乱污”企业进行整治。五是深入推广秸秆综合利用及禁烧工作，严格巡查禁止秸秆焚烧，并配合乡镇、农业部门开展秸秆禁烧宣传。六是严格落实重点监控企业自行监测及环境信息强制公开制度，主动公开大气污染物排放、治污设施运行情况等环境信息。七是全面淘汰黄标车，全区1644辆黄标车全部报废处理。八是进一步完善城区燃气管网建设。十是鼓励使用液化气等清洁能源，目前江川辖区液化石油气用户7640余户。2016年至2019年，江川区环境空气质量优良率均达92%以上。

3.1.1.3噪声污染防治进一步深入强化

一是做好城区噪声功能区划定工作，编制了《玉溪市江川区城市区域声环境功能区划（2017—2025）》。二是加强区域环境噪声控制。对沿街商户、酒吧、夜市、烧烤摊点、商业广场、经营户进行督促，避免噪音扰民。要求建筑工地尽量避开夜间施工，禁止夜间施工噪声扰民。三是加强交通干线噪声管理。围绕幼儿园、学校、医院等重点区域周边道路采取禁鸣管理。2018年区域环境噪声平均值昼间为50.2dB(A)，夜间为40.8 dB(A)。交通干线噪声平均值昼间为65.3 dB(A)，夜间为51.9 dB(A)。2019年区域环境噪声平均值昼间为50.8dB(A)，夜间为40.86dB(A)。交通干线噪声平均值昼间为63.5 dB(A)，夜间为49.8dB(A)。

3.1.1.4积极探索土壤污染防治

开展土壤污染调查。完成江川区耕地土壤环境质量类别划分工作，划分为三类；完成一图一表一报告；完成128个协同采样点采样，同时完成加密采样点4个。开展全区土壤污染状况详查，确定土壤污染重点行业企业36家。大力开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，完成江川区吉益电镀厂现场检查及排查。大力开展工业固废堆存场所环境整治，要求玉溪凯迪龙气体公司建设电石渣堆场。深入开展化学原料、化学品制造等重点行业企业用地土壤污染状况调查，建立了污染地块清单和优先管控名录。

深入开展测土配方施肥，推进化肥减量增效。举办测土配方施肥技术培训会9期，培训720人（次），发放宣传资料2500份，制定玉米、水稻配方14个，印发水稻、玉米的施肥建议卡3.035万份，覆盖全区60个农业村（居）委会，涉及农户5.8万户，使测土配方施肥深入人心，做到家喻户晓。测土配方施肥技术覆盖率达92%。实现化肥负增长目标，2019年化肥用量预计比2018年减3%，推广测土配方施肥面积16.3万亩，超额完成了市土肥站下达（15万亩）的任务，采用“测土、配方、配肥、供肥、施肥、指导”一体化的技术模式，服务到田，指导到户。

3.1.1.5 固体废物、危险废物处置利用和规范管理能力进一步提高

固体废物主要由工业固废、生活垃圾、农业固废三部分组成。江川区一般工业固废综合利用率保持较高水平，江磷水淬渣、包装行业边角料综合利用率达100%，锅炉炉渣利用率达98%以上；泥磷、医疗废物、电镀废水处理污泥等危险废物监管进一步规范，其产生、贮存、台账、跟踪检查到转移处置实现全过程管理；废矿物油规范化管理全面启动。城乡垃圾综合整治方面，全区配备保洁员783名，村庄保洁员覆盖率达100%；主城区及周边村庄、九溪镇生活垃圾通过建子山垃圾填埋场处理，且已达到生活垃圾无害化、资源化处理标准。江川县是猪、鸡、鸭等畜禽养殖大县，养殖废弃物产生量大，农业种植的发展，导致农业秸秆、残留农用塑料薄膜废弃量增加。“十三五”期间，江川区积极推进畜禽养殖粪污、农业废弃物资源化综合利用，2019年全区畜禽粪污综合利用率达97.42%，秸秆综合利用率96.1%。

3.1.1.6主要污染物排放总量得到有效控制

“十三五”期间，根据玉溪市政府下达的减排任务，江川区认真落实减排目标责任制，强化结构减排、细化工程减排，实化监管减排，对全区减排工作进行总调度。抓好污染减排，推进重点项目建设，保持污水处理厂高负荷率运行，稳定削减污染物。纳入主要污染减排的指标有水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物4项。其中，水污染物削减方面，2016年减排项目化学需氧量、氨氮分别减排607.46吨、76.75吨，较2015年分别新增削减量0吨、0吨；2017年化学需氧量、氨氮分别减排705.77 吨、90.08吨，较2016年分别新增削减量98.31吨、13.33吨；2018年化学需氧量、氨氮分别减排1128.44吨、129.31吨，较2017年分别新增削减量422.67吨、39.23吨；2019年化学需氧量、氨氮两项指标分别完成减排量1206.75吨、162.63吨，较2018年分别新增削减量78.31、33.32吨，与玉溪市下达的新增削减量71.28吨、17.97吨相比，完成了目标任务的109.86%、185.42%。在大气污染物减排方面，江川区没有运行中的水泥企业及钢铁企业，未涉及二氧化硫、氮氧化物减排指标，这两项指标可视为100%完成。在2016至2019年间，江川区均100%完成了市级下达的水污染物和大气污染物减排约束性指标。

- 3.1.2 推进生态文明建设

生态创建成效显著。江川区71个村已于2015年全部命名为市级生态村。截至目前，大街街道、江城镇、前卫镇、安化乡、九溪镇已成功命名为“云南省生态文明乡（镇）”。大街街道、江城镇创建国家级生态文明乡镇资料已于2016年编制完成，通过省级技术评估并修改后上报省环保厅；路居镇、雄关乡创建省级生态文明乡镇已通过省级考核，待省政府命名。江川区已创建市级绿色学校29所、省级绿色学校15所；市级绿色社区7个，省级绿色社区4个，并涌现出一批绿色创建先进个人和环保小卫士。

生态文明宣传形式多样。以六五世界环境日、节能宣传周、世界水日等纪念日活动为契机，先后围绕“践行绿色生活”“改善环境质量，推动绿色发展”“绿水青山就是金山银山”“美丽中国 我是行动者”“蓝天保卫战 我是行动者”主题，开展了环境宣传教育活动。开展集中环保法治宣传活动10次，展出展板10余次，发放宣传手册30余种4万余册；积极推进环保法制科普进校园，先后在大街小学、陈家湾小学举行了“美丽中国 我是行动者”系列活动。充分利用报纸、广播、电视、网络、手机报“两微一端”等新媒体，加强对环境保护工作的宣传报道。及时收集、办理媒体报道的环境污染问题和市民关心的环境问题，并通过媒体向社会公布办理结果，形成互动，进一步推动工作深入开展。大力宣传新修订《云南省星云湖保护条例》。

- 3.1.3 加强生态保护和修复

加强林业生态建设。2016至2017年完成退耕还林1400亩；2016至2019年完成特色经济林林农间作（未退耕）面积1866.6hm2；2016至2019年完成工程造林面积694hm2；2016至2019年完成低效林改造面积940hm2；2016至2019年完成石漠化封山育林续封面积3133.3hm2；2015至2019年实施石漠化综合治理项目，完成水土流失防治33.5平方公里。根据最新的森林资源调查，江川区森林覆盖率43.78%。

加强自然保护地的建设和监管。创建星云湖国家湿地公园，编制了《江川星云湖国家湿地公园2017年湿地保护与恢复项目实施方案》，目前湿地公园规划申报方案通过省级评定并已上报国家林业和草原局，已获得国家林业和草原局批复。成立玉溪市江川区大龙潭自然保护区管护局，编制并严格按照《江川区大龙潭县级自然保护区总体规划（2018—2025年）》及《江川区大龙潭自然保护区管理办法》稳步实施。根据《江川大龙潭县级自然保护区近期工程建目实施方案》，做好界碑、界桩设立和保护区公益林管护房建设工作等。

加强生物多样性保护。2018年对全区古树名木进行了全面普查，编制江川区古树名木目录及清单，绘制江川区古树名木分布图；建立健全江川区公益林和天然林生态补偿机制；积极开展土著鱼类的保护和开发利用工作；加强江川区鸟类迁徙通道的生态环境保护；建立外来物种的长期监测机制、生态风险预警机制和应急响应机制。

加强矿山地质环境保护与恢复治理工作。2017年编制了《江川区矿山地质环境调查报告》，初步查明当前江川区在建矿山、生产矿山、废弃矿山、政策性关闭矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度。开展抚仙湖流域山水林田湖生态保护修复试点工程－星云湖径流区矿山环境恢复治理项目，对星云湖径流区18个废弃矿区进行矿山环境恢复治理，总投资12558.94万元，完成东南北西四个片区17个治理区治理面积174.45hm2。

- 3.1.4 环境督察执法持续强化

“十三五”期间，按照“双随机、一公开”抽查要求，结合日常检查，积极组织执法人员对辖区内排污单位执行环保法律、法规和各项环保制度的情况进行监督检查，及时查处、制止环境违法行为。

环保督察整改持续推进。中央环保督察涉及江川区的整改任务有11项，已完成整改和区级验收5项，1项已完成整改尚未验收；2017年省委、省政府环保督察反馈意见问题江川区共涉及问题30项，已完成整改17项；中央环保督察“回头看”反馈意见江川区共涉及问题13项，目前完成整改9项。

加大环境执法力度。2016年来，累计出动环境监察人员2119人次，检查企业971家（次），形成环境监察现场记录971份，查处环境违法案件42件，罚款金额256.4384万元，关停企业2家，向公安机关移送涉嫌刑事犯罪的违法倾倒废弃菜叶案件5起，有力惩治环境违法行为。

大力开展污染安全隐患排查和环境应急管理。2016年以来共对企业突发环境事件应急预案备案和修编备案企业38户，辖区内未发生环境污染事故。

及时有效处置污染投诉。2016年来受理群众投诉162件，办结162，处理率100%，有力保护了群众环境权益；加强辐射环境安全监管到位，区内1家放射源使用单位使用状态正常。

- 3.1.5 环境管理能力进一步增强

“十三五”期间，江川区加大环境监管能力投入，全区环境监测、监察能力明显提升。目前环境监察、环境监测能力基本达到国家三级标准。仪器设备仪器及辅助设备106台（套），环境空气自动监测站1个（2016年开建，2017年运行），具备监测能力3大类64项。健全完善生态环境监测网络，2019年完成星云湖12条主要入湖河道水质监测、星云湖应急加密监测、集中式饮用水源地水质监测、农村环境质量试点监测、农村饮用水水源地水质监测、声环境质量监测、重点污染源监督性监测、河（湖）长制水质专项监测、环境执法监测等工作。组织人员外出培训7次，内部培训12次，培训人员达159人次。完善环境保护管理制度，制定《玉溪市江川区贯彻落实云南省〈各级党委、政府及有关部门环境保护工作责任规定（试行）〉的实施意见》，对各级党委、政府、各职能部门、审判、检察机关、企事业单位的环境保护工作责任进行了明确规定。

- 3.2 存在的主要问题

当前和今年一个时期，江川区生态环境保护仍然处于关键期、攻坚期，发展环境发生深刻复杂变化，结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。

- 3.2.1 生态环境新增压力仍在高位

“十四五”时期，随着江川区工业化城镇化仍将持续快速增长，新增城镇人口将相应增加能耗、用水量、生活污水、生活垃圾，对能源资源的需求依然旺盛，新增污染物排放仍然较多，环境污染问题将愈加严峻，局部区域资源环境承载力即将达到上限，生态环境压力增大。江川区生态环境脆弱，保护治理任务繁重，产业开发与环境保护矛盾凸显。同时，自然资源的可持续利用技术薄弱，以生态环境保护促进农业经济发展向绿色发展方式转型能力不足，转变经济增长方式任重道远。

- 3.2.2 部分领域生态环境问题依然存在

一是星云湖总磷、化学需氧量等指标一直在高位波动，水环境容量严重超载，脱劣形势依然严峻、任务十分艰巨。星云湖流域主要种植蔬菜、烤烟等农作物，化肥、农药、畜禽养殖造成的农业面源污染严重且治理难度大，农业农村面源污染已成为星云湖入湖主要污染源，农业产业结构调整推进压力较大。城乡污水处理和垃圾处理设施基础设施还不完善。二是江川区空气环境质量保持长期良好压力重重，建设工地及道路扬尘问题，以细颗粒物、臭氧浓度超标引起的空气污染问题依然存在。江川区需要进一步细化工作内容，落实相关部门责任主体，形成联动机制，共同推进大气污染防治工作。三是土壤污染防治基础薄弱。缺乏基础数据，污染家底不清。土壤修复的技术难度大，治理成本高，技术力量薄弱。

- 3.2.3 治理体系和治理能力亟需加强

生态环境监测监管和信息化建设滞后，乡镇还未成立生态环境保护工作机构，环境监管任务繁重。环保基础设施建设滞后且处理水平不高，城乡污水管网、处理设施等公共基础设施还不完善，农村“三污”设施配套不齐全，污水处理系统和管网建设、垃圾处理设施建设等比较滞后。社会生态环保意识有待提高，一些企业和地方法治意识不强，依法治污、依法保护的自觉性不够。

- 3.3形势分析

- 3.3.1机遇

（1）生态文明建设和生态环境保护面临前所未有的机遇。党的十八大以来，我国把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。生态文明写入宪法、党章，成为中华民族永续发展的千年大计，在不断发展中形成了习近平生态文明思想。党中央部署了污染防治攻坚战，云南省正在全力打好八大标志性战役和中国最美丽省份建设，作为生态文明和美丽中国建设的主阵地，生态环境保护工作的地位将进一步提升。

（2）经济高质量发展为生态文明建设和生态环境保护提供内生动力。生态环境保护的成败归根到底取决于经济结构和经济发展方式，绿色发展是解决生态环境问题的根本之策。党的十九大作出了我国经济从高速度向高质量发展的历史性论断，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求。党的二十大将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一，再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务。我们必须深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，坚持青山绿色就是金山银山，建设生态文明、建成美丽中国，持续推动新旧动能的转换，发展环保产业，继续优化产业结构和能源结构，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推动高质量发展和生态环境保护，为生态环境保护提供内生动力。

（3）宏观经济和财政政策为生态文明建设和生态环境保护提供了驱动力。党中央提出了积极的财政政策、稳健的货币政策，从“质”和“量”两方面发力，大力提质增效，一方面，有限的财政资金保障三大攻坚战等重点领域，加大对生态环保领域薄弱环节支持；另一方面，优化资金分配，向产业结构调整等推动高质量发展方向倾斜，促进城乡区域协调发展，加强污染防治和生态建设。财政部出台了支持打好污染防治攻坚战的指导意见，省财政厅出台了支持生态文明建设和中国最美丽省份建设的指导意见，为生态文明建设和生态环境保护提供了财力支撑。

（4）体制机制改革为生态文明建设和生态环境保护提供改革红利。机构改革已经完成，新组建的生态环境部门整合环保、水利、农业、发改等有关部门相关职责，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，加强政策规划标准制定、监测评估、监督执法、督察问责“四个统一”，实现职能上的“五个打通”和“一个贯通”。生态环境保护督察制度建立，推动建立生态环境保护长效机制。省以下环保机构垂改等改革陆续到位，空间规划等生态文明建设多项改革措施落地见效，为生态环境保护带来了改革红利，将极大促进生态环保事业发展。

- 3.3.2挑战

（1）高质量发展的内生动力仍需提升。强化源头防治的思路，将防治端口迁移到经济社会发展中，继续开展经济绿色转型，走高质量发展道路，是生态环境保护的根本策略。当前及今后相当长一段时间内，全区结构性污染还比较突出，产业结构不尽合理，烟草产业比重较大，转型发展升级缓慢，传统产业提升、新兴产业培育不够，产业加快转型升级不理想，经济绿色化水平还比较低，高质量发展仍需要更长的道路，生态环境改善内生动力不足。

（2）生态环境质量改善难度更大。要达到“生态环境质量只能变好不能变差”刚性底线要求，生态环境质量改善难度更大。一是生态环境质量改善内生动力不足。长久以来，江川区生态环境质量改善主要依靠生态环境治理工程如“散乱污”整顿、污染防治攻坚战、水源地整治等以及强化监督等治标手段，往往采取的是“末端防治”的思路，未完全将污染防治端口迁移到生产端，被动治理的情形比较多，生态环境质量改善成效还不稳固。二是生态环境保护的拐点仍未出现。经济发展与污染物排放的库兹涅茨曲线尚未出现拐点，污染物排放量的峰值尚未到来，“十四五”期间生环境保护仍处于一定时间的攻坚克难期。三是生态环境质量提升的边际成本上升。相对容易解决的生态环境问题已经得到改善，总体优良的生态环境质量保持了稳定，但继续保持且不断提升的边际成本可能会愈发高昂。

（3）累积性生态环境问题日趋复杂。长期以来，排放的大气、水污染物不断积累已使环境问题变得越来越复杂，污染介质已从以大气和水为主逐渐向大气、水和土壤三种介质共存转变；污染物来源从以居民生活和工业生产为主不断向工业、生活和农村农业面源转变；污染特征从点源污染向点源、农村面源和城市面源污染转变。在二氧化硫化学需氧量等常规污染物得到有效遏制，但尚未得到全面根治的同时持久性有机污染物、危险废物等问题日益突出，新老环境问题交织出现。在环境质量尚未得到改善的情况下生态退化、生态承载力降低、资源环境约束不断加剧等生态问题更为凸显，生态环境问题多样化、复杂化、复合型，污染治理和生态恢复难度进一步加大，污染防控能力尚有一定差距。

（4）生态环境治理体系和治理能力与现代化要求差距较大。治理体系和治理能力现代化步伐尚不能满足新情况和新任务的要求多元化的治理机制尚未形成。当前，江川区生态环境治理手段主要是行政手段，而市场机制（如排污权交易）、经济手段（如绿色信贷、绿色金融等）、技术手段、公众参与等相对滞后。生态环境投入机制不完善，生态环保投资主要以政府财政支出、企业投入自身污染治理为主，多元化的环保投入机制尚未建立健全。环境基础设施欠账依然较多，城镇生活污水收集管网及雨污分流建设滞后，污水收集率偏低，精细化管理不到位等问题，污水处理能力需进一步加强。城乡环境提升任务重，城乡污水、生活垃圾处置设施不足、分类收集处理不够精细，已建成的设施运行维护管理有差距。乡镇环保基础设施需进一步完善，村庄环境综合整治还未实现全覆盖，农村“两污”设施建设及管理制度尚需健全，全区生态环境保护依然滞后于经济社会发展大局。

- 4、指导思想、原则与目标

- 4.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届ニ中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，面向美丽中国建设目标，坚持生态优先、绿色发展，坚持方向不变、力度不减，坚持源头治理、系统治理、整体治理，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，把握减污降碳总要求，深入打好污染防治攻坚战，统筹推进“提气降碳强生态，增水固土防风险”，促进经济社会发展全面绿色转型，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，实现生态文明建设新进步，为开启全面建设美丽江川奠定坚实的生态环境基础，将江川打造成新型城镇化引领区、新兴产业聚集区、乡村振兴示范区、美丽滨湖花园城。

- 4.2基本原则

——坚持绿色发展引领。树牢绿水青山就是金山银山理念，充分发挥生态环境保护对经济发展的优化促进作用，深入实施可持续发展战略，推进碳达峰、碳中和，以生态环境高水平保护促进经济高质量发展。

——坚持以人民为中心。依靠人民、服务人民，群策群力群防群治，着力解决人民群众身边的生态环境问题，提供更多优质生态产品，不断增强人民群众对生态环境提升的幸福感、获得感和安全感。

——坚持以改善生态环境质量为核心。从生态系统整体性和流域系统性出发，以生态环境质量目标为导向，加强山水林田湖草保护修复，增强各项举措的关联性和耦合性，推动生态环境源头治理、系统治理、整体治理。

——坚持精准、科学、依法治污。运用科学思维、科学方法、科技手段，精细管理、分类施策、因地制宜，提高环境治理针对性和有效性，用法律武器治理污，以法治力量保护生态环境。

——坚持稳中求进、重点突破。保持力度、延伸深度、拓展广度，扎实有序推进，现固提升已有工作成果，在“十四五”重点领域取得新突破，带动生态环境保护整体推进。

——坚持深化改革创新。完善生态文明领域统筹协调机制，加快构建现代环境治理体系，健全生态环境监管体系，形成与治理任务、治理需求相适应的治理能力和治理水平。

- 4.3规划定位

本规划是江川区“十四五”期间开展生态建设和环境保护工作的纲领性、指导性文件，是江川区生态环境保护“十四五”规划体系的基础，是生态环境参与综合决策的基础性规划，也是其他空间规划编制的重要依据。

- 4.4规划目标

“十四五”时期是全面建成小康社会向建设美丽中国过渡的重要阶段，“十四五”生态环保规划要更多承上启下的作用，“十四五”规划目标设置方面，要在全面建成小康社会、全面打赢污染防治攻坚战的基础上，进一步实现主要污染物排放总量明显减少，生态系统稳定性显著增强，人居环境进一步改善，现代环境治理体系、环境监管机制和行政执法体制等生态环保制度法规体系进一步完善，为2035年远景目标的实现打下坚实基础。要以“十四五”时期为重点，并定性提出2035年江川区的生态环境保护战略目标。

建议规划目标可以设置为：

到2025年，生态文明建设制度日趋完善，生产生活方式绿色转型成效显著，生态环境持续改善，星云湖水清岸绿，生态系统质量和稳定性稳步提升，环境安全有效保障，现代环境治理体系建立健全。

到2035年，生态环境根本好转，人与自然和谐发展。生态安全屏障更加牢固，重点区域和重点流域的环境质量明显改善，环境风险得到全面管控，山水林田湖草生态系统服务功能总体恢复，生态环境保护管理制度健全高效，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。

- 4.5规划指标体系

根据江川区环境现状特征及“十四五”期间生态环境形势的变化，为实现江川区生态环境质量改善、污染物减排、生态环境功能提升、环境风险防控能力提高、环境管理能力增强、生态文明水平提升等方面的内容，结合实际情况，综合考虑云南省生态文明排头兵建设和中国最美丽省份建设，建议江川区“十四五”期间生态文明建设和生态环境保护指标体系如表4.5-1所示。

综上考虑，江川区 “十四五”生态建设和环境保护规划指标体系共包括环境治理、应对气候变化、环境风险防控、生态保护四大类18项指标。

表4.5-1 江川区生态环境保护“十四五”规划指标体系表

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2019年 | 2025年 |  | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境治理 | 1 | 地表水质量好于Ⅲ类水体比例 | % | 50 | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 2 | 地表水质量劣Ⅴ类水体比例 | % | 50 | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 3 | 细颗粒物（PM2.5）浓度 | 微克/立方米 | 22 | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 4 | 空气质量优良天数比例 | % | 98.36 | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 5 | 县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 | % | 100 | 100 |  | 约束性 |
|  | 6 | 农村生活污水治理率 | % | 40 | 85 |  | 约束性 |
|  | 7 | 城镇生活污水治理率 | % | 96.19 | ≥80 |  | 约束性 |
|  | 8 | （氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮）主要污染物排放总量控制 | 万吨 | 完成上级下达的目标任务 |  |  | 约束性 |
|  | 9 | 化肥施用强度 | kg/hm2 | 187.51 |  | ＜280 | 预期性 |
|  | 10 | 规模化畜禽养殖场粪便综合利用率 | % | 95 | ≥95% |  | 预期性 |
| 应对气候变化 | 11 | 单位国内生产总值二氧化碳排放 降低 | % | — | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 12 | 单位国内生产总值能源消耗降低 | % | 5.17 （0.6865吨标煤/万元） | 完成上级 考核要求 |  | 约束性 |
| 环境风险防控 | 13 | 受污染耕地安全利用率 | % | — | 达到上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 14 | 污染地块安全利用率 | % | — | 达到上级 考核要求 |  | 约束性 |
|  | 15 | 突发生态环境事故 | % | 未发生重大及以上 |  |  | 约束性 |
| 生态保护 | 16 | 生态环境状况指数（EI） | - | 67.08 | 保持稳定 或逐渐改善 |  | 预期性 |
|  | 17 | 森林覆盖率 | % | 43.78 | 保持稳定或 逐年提高 |  | 预期性 |
|  | 18 | 生态红线占国土面积比例 | % | 35.59 | 面积不减少，比例不降低 |  | 约束性 |

- 5、主要任务

- 5.1 推动绿色发展，促进高质量保护和高质量发展

按照市场需求和国家产业政策导向，制定江川区绿色发展战略和发展规划，培育节能环保、新能源、新材料等新兴产业，形成以高科技产业和现代服务业为主的低碳产业体系。推动节能环保技术咨询、设备制造、工程施工等专业化服务综合发展。

- 5.1.1推动生产方式绿色化

（1）实施生态环境准入清单制度

严格执行《云南省“三线一单”生态环境准入清单》和《玉溪市环境管控单元生态环境准入清单》，按照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等四个方面，落实优化布局、调整结构、控制规模等调控策略及导向性的环境治理要求。

加快实施生态环境准入清单制度，不断推动工业产业结构优化。强化清洁生产审核，提升企业生产清洁化水平。加快工业园区环境基础设施建设，提升园区环境污染防治能力，园区大气污染物排放总量不超过环境容量，环境管理和风险管控能力进一步提高，固体废物得到有效处置和管理，环境应急管理体系建成。加快推进淘汰落后产能、“低小散”整治、要素优化利用、产业项目招引、生产方式升级等五大行动计划，努力促升级、调结构、腾空间、扩投资、优生态，提高土地等稀缺要素资源的利用。加快生态工业园区建设，力争建成生态工业示范园区。

（2）加快产业结构转型升级

大力发展高原特色现代农业。着力打造知名“绿色食品牌”，构建特色鲜明、技术先进、绿色安全的现代高原特色农业。巩固提升烤烟、蔬菜、特色渔业等传统优势产业，不断提高发展质量和效益。围绕“一县一业”创建目标，加大花卉特色产业培育力度，将九溪“亚洲花卉科创谷”打造为全国一流、亚洲知名的国际花卉科创中心。以江川区丰富的林地资源和森林生态环境为依托，鼓励发展林下经济。转变农业发展方式，培育壮大新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，综合布局现代种养、农产品加工物流、乡村旅游、康体养生等产业，推动现代农业和现代服务业深度融合，不断完善现代农业产业体系。

加快转型发展新型工业。以提高发展质量和效益为中心，以“两型三化”为发展方向，以中国制造“2025”玉溪行动计划为抓手，以“聚焦新经济，培育新动力”为主线，加快转型发展新型工业。一是加快传统产业转型升级，做优精细磷化工，做强纸制品加工产业。二是积极培育壮大新兴产业，实施智能制造示范工程，积极培育装备制造、新能源新材料、生物医药等新兴产业，构建新型现代化工业体系。三是提升工业园区承载能力，积极推进工业园区产业转型升级，提高园区规划建设水平，做强做优园区平台，推动园区智能化发展，大力推动“数字江川”建设。

高质量发展现代服务业。坚持生产性服务业和生活性服务业并重，全面提升服务业发展水平和质量，切实把服务业打造成高质量发展的新引擎。围绕“一部手机游云南”建设，弘扬古滇、青铜、渔耕、白药文化，促进文旅融合、农旅融合、景城融合，打造高品质“田园综合体”，增加高品质供给，满足多元化、个性化、定制化消费需求。响应休闲健康消费需求升级趋势，依托山、水、林等旅游、休闲、养生、美食资源，做强传统餐饮业、酒店业，做大新兴文体娱乐业、健康养老业，着力培育“大健康+旅游”产业模式。推进先进制造业和现代服务业深度融合，鼓励发展现代物流、信息服务、研发设计、电子商务等生产性服务业。积极引进各类金融机构，创新金融服务产品。促进房地产业健康可持续发展。

着力发展数字经济。以玉溪打造云南数字经济第一城为契机，建强5G和物联网基础设施，以“资源数字化、数字产业化、产业数字化”为主线，加快建设生态环境、市场监管、综合交通物流、公共安全大数据平台，大力推进“数字江川”建设，推动政府数据资源整合和开放共享，加快城市数字化，整合城市运用数据资源，打造新型智慧城市。加速推进区块链技术应用，促进工业、农业、服务业数字化转型。

（3）构建低碳循环型产业体系

调整和优化能源结构。加大结构调整力度，着力转变发展方式，发挥合理控制能源消费总量的“倒逼机制”作用，落实能源消费总量和强度“双控”的要求。大力发展清洁能源和可再生能源，大力发展生物质能等新能源，优化能源结构，推进能源低碳化。减少煤炭的使用，积极推进煤改电、煤改气，减少一次能源中煤的使用量，大力发展非化石能源。强化节能目标责任制和节能考核评价制度，将全区单位生产总值能源消耗降低指标分解落实到重点行业和重点耗能企业，签订节能目标责任书。

积极发展低碳产业。积极开展企业低碳试点，推进重点行业的低碳化改造。加大清洁生产审核力度，降低单位产品能耗、物耗和污染物排放。在有条件的大中型企业，开展低碳生态工业技术改造，实现能源节约、废物循环利用和碳捕捉及回收利用，创建一批二氧化碳“近零排放”企业。制定严格的资源、能源利用、污染物排放标准，广泛采用清洁能源与系统节能技术，推进太阳能光热利用、太阳能发电技术的应用，促进园区产业向低碳化发展。加快实施循环农业示范工程、农业废弃物资源化利用示范工程。加强废弃农膜回收利用，建立农膜回收机制，推广使用可降解农膜。建立健全农药包装等农业生产活动废弃物回收处理制度。鼓励秸秆肥料化、饲料化、基料化和燃料化利用。加强畜禽粪便处理利用设施建设，促进综合利用。

发展园区循环经济。把产业园区作为科技创新、产业发展和转型升级的主阵地，促进主导产业向园区集中、承接产业向园区转移、关联产业在园区配套、产业集群在园区聚集。对存量园区实施循环化改造，提高产业关联度和循环化程度，增强物流管理和环境管理的精细化程度。支持工业园区突破循环经济关键链接技术，合理延伸产业链和补齐循环链，实现园区资源产出率的明显提升。

大力推行清洁生产。贯彻落实新修订的《中华人民共和国清洁生产促进法》，全面提升产业的清洁化水平，建立健全企业自愿和政府支持相结合的清洁生产审核机制。建立健全企业自愿和政府支持相结合的清洁生产审核机制，扩大自愿审核范围，对超标、超总量排污或使用、排放有毒有害物质的重点企业实施强制性审核。持续开展ISO14000环境管理体系、环境标志产品和其他绿色认证。

- 5.1.2发展节能环保产业

提高环保技术装备水平。积极开展水、大气、土壤污染防治、城镇生活垃圾和危险废物处理处置、噪声和振动控制、环境大数据等方面的环保技术研究和引进，大力开发污水、垃圾处理，脱硫脱硝，高浓度有机废水治理，土壤修复，监测设备等，重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备，大力推广垃圾及危废处理先进技术和装备。

创新环保服务模式。推动环境基础设施建设运营和环境治理服务咨询市场化，采取特许经营、委托运营、环境绩效合同等方式引导社会资本实施环境保护和污染治理，完善工程总承包+系统托管运营、项目管理承包等运营机制。引导社会机构参与污染源监测、环境损害评估监测、环境质量现状监测等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。

发展资源循环利用产业。重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用，汽车零部件及机电产品再制造，再生资源回收，风能、太阳能、空气能的利用，餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用，重点解决共性关键技术的示范推广。

强化绿色环保产品推广。开展水污染治理产品、大气污染治理产品、噪声与振动控制产品、环境监测仪器设备、环保材料和药剂、固废处理处置产品等环保产品的绿色认证工作，开展绿色认证检测机构能力评估和资质管理，培育一批绿色环保产品标准、认证、监测专业服务机构，提升技术能力、工作质量和服务水平。建立统一的绿色环保产品信息平台，公开发布绿色环保产品相关政策法规、标准清单、规则程序、产品目录、实施机构、认证结果及采信状况等信息。加快环保产业与新一代信息技术、先进制造技术深度融合，强化先进环保装备制造能力，积极推广环保产品应用。

- 5.1.3大力发展绿色金融

完善助力绿色产业发展的价格、投资等政策，落实有利于资源节约和生态环境保护的价格政策、对从事污染防治的第三方企业比照高新技术企业实行所得税优惠政策、“散乱污”企业综合治理激励政策。大力发展绿色信贷、绿色债券等金融产品，健全绿色信贷指南、企业环境风险评级标准、上市公司环境绩效评估等标准和规范，构建绿色项目库，在信贷领域推广“绿色优先，一票否决”的管理原则，禁止向不符合绿色标准的项目发放贷款。建立包括绿色发展引导基金、绿色产业发展基金、绿色担保基金、气候基金等多种形式的绿色基金，为绿色发展提供充足的融资手段支持。鼓励企业、金融机构发行绿色债券，募集资金主要用于支持生态修复、污染治理、绿色产业等领域，出台支持绿色债券的财政激励政策，补贴绿色债券发行；对于高环境风险企业强制推行环境污染责任保险。

- 5.1.4加强生活污染源治理

统筹区内外再生资源利用，加强再生资源回收和生活垃圾分类回收的衔接，建设资源循环利用第三方服务体系，鼓励通过合同管理方式，提供废弃物管理、回收、再生加工和循环利用的整体解决方案；制定垃圾强制分类和减量化相关制度；在外卖、快递领域减少垃圾产生，提高垃圾无害化处理水平，有效遏制“垃圾围城”问题。在公共交通、城镇公共事业车辆（垃圾运输、洒水）等领域，分步骤推广应用新能源和清洁能源车，加快充电桩设施建设，探索电池回收利用；构建城市绿色公共交通体系，加强城市之间、城市和郊区的公交系统衔接和覆盖，适度鼓励共享汽车和自行车出行方式，引导共享出行有序发展，鼓励汽车租赁业创新发展；进一步提高新建建筑节能标准，执行绿色建筑设计、施工、运行管理标准，推动超低能耗建筑规模化发展。

- 5.1.5推进绿色生活方式

实施全民环境保护宣传教育行动计划，推广绿色生活行为准则，利用环境教育基地、生态文明示范基地等各类平台，开展以生活方式绿色化为主题的互动式教育，利用互联网宣传绿色节能低碳生活方式，在衣、食、游、住、行等各个领域加快绿色转变。公共机构尤其是党政机关、事业单位带头使用节能环保产品，推行绿色办公，创建节约型机关。开展创建绿色家庭、绿色学校、绿色医院、绿色社区、绿色餐馆、绿色商场等行动。推广绿色居住，鼓励居民使用节能、环保、高效的节能产品。制定和完善绿色消费指南，引导抵制和谴责过度消费、奢侈消费、浪费资源能源等行为。完善财政补贴政策，推广绿色产品，限制和禁止使用一次性产品。完善居民水、电、气、垃圾处理等收费体系。提高绿色出行比例，营造良好的绿色出行环境，鼓励步行、自行车和公共交通等低碳出行。

- 5.2 升级“污染防治攻坚战”，持续改善环境质量

- 5.2.1协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护

坚持高质量经济与生态环境高水平保护协同发展作为今后的发展方向。 一是以生态环境保护为条件，推动高质量经济发展。生态环境是高质量经济发展的必然要素，首先，环境保护离不开党和政府的政策部署，要精准落实生态环境保护政策，避免“一刀切”，从而倒逼行业绿色转型发展。其次，要明确环境才是人类生存和发展的前提条件，对于生态环境保护每一个人都不能置身事外，企业决策者更要注重保护环境，使企业形成环保的绿色产业链。二是以高质量经济发展为保障，促进生态环境可持续发展。高质量经济发展是生态可持续的重要保证，从政策上鼓励创新，调动积极性，促进转变经济发展方式，培养经济新动力。

- 5.2.2持续改善水环境质量改善

强化“三水”统筹管理。实施最严格水资源管理制度，加快实施水资源消耗总量和强度双控，确定水资源开发利用和用水效率控制红线，实施流域生态环境资源承载能力监测预警管理。统筹建立水资源、水生态和水环境监测评价体系，对星云湖开展水生态环境评价，增加生态用水保障，促进水生态恢复。全面贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》《云南省水污染防治工作方案》以及《玉溪市水污染防治工作方案》，按照“保护好优良水体，整治不达标水体、全面改善水环境质量”的总体思路，改革创新，综合施策，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，确保水环境质量全面改善。

推进星云湖保护治理。坚持山水林田湖草系统治理，以革命性举措抓好星云湖保护治理，坚决落实“四个彻底转变”，认真贯彻执行《云南省星云湖保护条例》，以最严格举措抓好星云湖保护治理。强化星云湖流域空间管控，着力构建污染防控、健康水循环、绿色低碳发展、监控管理四大体系。实施星云湖流域生态保护与修复工程，加强湖滨缓冲带生态修复、水质提升、污水和垃圾收集处理、入湖河道生态治理、调水补水、湖滨缓冲带生态修复、生态搬迁等项目、设管理，确保星云湖水质稳定向好。因地制宜、“一湖一策”，统筹生态生产生活水资源科学利用，构建以生态系统良性运行为核心的健康水循环体系；推动星云湖径流区重点行业和重要领域绿色化改造，构建以稳定健康可持续为导向的绿色低碳发展体系；推进“智慧星云湖”建设，加快构建水陆统筹、天地一体、市县联网共享的星云湖生态环境监控网络，构建以有效防控生态风险为重点的监控管理体系。

优化水资源保护调度。严格执行水资源保护的“三条红线”和“四项制度”，倡导全社会各行业节约用水，合理安排生态用水。发展节水农业，继续推进农业节水改造项目，积极推广喷灌、微灌等节水灌溉技术，提高农灌用水效率。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新产业以及生态保护型旅游业。加强城镇节水，加快城镇供水管网节水改造，不断降低供水管网漏失损耗。加快工业节水，继续优化产业结构，限制并逐步淘汰、关停高耗水、高污染企业，加快淘汰落后的高耗水工艺、设备和产品，积极发展节水型工业，改造生产工艺和设备，开发、生产和推广低耗水的产品，不断提高工业用水的重复利用率和间接冷却水循环率。提高城市再生水利用率，强化集中式再生水利用设施和配套回用管网的建设，提升污水处理厂处理效率，提升尾水水质，扩大尾水再生利用的途径。开展城区中水回收利用，依托污水处理厂，建设中水回用设施，并配套建设中水回用干管。城市景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及景观等用水要优先使用再生水。开展分散式再生水利用设施的建设。加强工业水循环利用，加强工业节水技术改造，限制水资源消耗强度大的项目建设，扩大再生水使用范围，提高工业用水重复利用率鼓励高耗水企业废水深度处理回用，除医药、食品等特殊行业外，具备使用再生水条件但未充分利用的工业项目，不得批准其新增取水许可。强化雨水资源化利用，符合建设条件的新、改、扩建工程项目同期配套建设雨水收集利用设施，对雨水进行就地入渗回补、收集直接利用或调蓄排放，实现雨水综合利用。

保障饮用水水源安全保障水平。以县级及以上城市集中式饮用水源地为重点，推进水源地规范化建设。加强部门联合管控，对全区2个饮用水源地（大龙潭和廖家营饮用水源地）建立风险源名录，从源头控制水源安全隐患。坚持对饮用水源地的专项执法检查，对饮用水源地保护区内所有排污单位逐一核查，排除污染隐患。按照工作部署开展饮用水水源保护区划定，开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，强化饮用水源水质监测。加强农村饮用水水源保护，梯次推进水源保护区或保护范围划定，设立水源保护区标志，依法清理保护区内违法建筑和排污口。切实加强对农村饮用水源的管理，加强农村水源水质监测，建立健全部门间监测数据共享机制，确保水质安全。

加快入湖河道综合管护。在“十三五”主要入湖河道综合治理的基础上，继续开展12条入湖河流整治，主要开展清淤、护岸、绿化河道等，缺补漏建设农田用水灌溉泵站，将截污干渠内水资源回灌至上游农田；对董炳河、周官河、渔村河、小街河进行综合治理，切实改善生态环境，确保清水入湖。

梯次推进农村生活污水治理。根据《江川区农村生活污水治理专项规划》，结合农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜选择适用于当地条件的农村生活污水治理实用技术和设施设备，采用适合本地的污水治理技术和模式。开展协同治理，推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态。把农村环境整治与新农村建设、美丽乡村建设、提升农村人居环境行动结合起来，做到“抓点、带线、促面”，着力解决农村环境突出问题。

狠抓农业面源污染防治。实施化肥农药零增长行动，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，推进农业清洁生产。推广生态种植模式，积极申请创建国家、省农业可持续发展试验示范区，大力发展绿色、有机农产品，逐步改善农业面源污染现状。优化调整畜禽养殖布局，推进畜禽养殖标准化示范创建升级，带动畜牧业绿色可持续发展。因地制宜采取就近就地还田、生产有机肥、发展沼气和生物天然气等方式，加大畜禽粪污资源化利用力度。规模化养殖场要严格履行环境保护主体责任，根据土地消纳能力，自行或委托第三方进行粪处理和资源化利用；周边土地消纳不足的，要对固液分离后的污水进行深度处理，实现达标排放或消毒回用。

### 5.2.3稳步提升环境空气质量改善

继续加强工业污染源综合防治。继续落实污染减排目标责任制。实行最严格的制度，源头严防、过程严管、后果严惩。充分发挥环境影响评价制度、排污许可证制度、排污收费制度、环保三同时制度、环境监察制度、环境监测制度等环境管理制度的作用，强化环境监督管理，促进污染物减排。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物（VOCs）排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的主要因素给予审查。加快淘汰高污染、高环境风险的工艺、设备与产品，对不符合产业政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后产能、企业实施强制淘汰，对产能过剩行业和高污染、高排放行业实行新上项目产能减量置换。

大力推进扬尘污染控制，加强对城市拆迁、建筑施工、渣土车运输的环境管理，积极推进文明施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场必须配备降尘设施，应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化、洒水。对易造成扬尘污染的建材严格实行密闭运输，堆放场应设置防风抑尘网；施工场地及周边区域采取洒水抑尘措施，减少扬尘产生。加强施工管理，杜绝高空抛撒建筑垃圾和机动车辆挟带泥土运输。施工现场进行建筑垃圾（含渣土）运输、处置的，应按保洁要求设置“三池一设备”或必要保洁措施，运输车辆驶离工地要进行清洗或保洁，运输过程采取密闭措施，并按照核准路线运输。加快淘汰现有燃煤小锅炉，继续扩大禁燃区范围，将规划城市建成区纳入禁燃区范围。在禁燃区范围内严格控制生产、销售和使用原（散）煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、燃料油（重油、轻柴油、煤油）、生物质燃料（薪柴、秸秆、锯末、蔗渣）以及人工煤气等高污染燃料。完成全区加油站油气污染治理工作，新建或改造的油库、加油站及新投运的油罐车，必须按照“三同时”要求，同步实施油气污染治理。开展有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物的综合整治。严格禁止农作物秸秆和生活垃圾燃烧，严格遵守《秸秆禁烧和综合利用管理办法》规定，严禁秸秆和垃圾露天焚烧，推进秸秆综合利用，加强监管，特别抓好夏秋季节焚烧监管工作。协同防治臭氧污染。加大对臭氧前体物的防治，将臭氧防治与PM2.5、挥发性有机物、氮氧化物等污染物防治有机结合起来，实施协同防治。

强化移动源污染防治。严格实施与国家标准同步的排放标准，禁止销售不符合国家排放标准的各种机动车。严格新车登记注册管理制度，新注册及外地转入的压燃式发动机汽车、重型点燃式发动机汽车必须重型柴油车执行国Ⅴ排放标准，外地转入的轻型汽油车、两用燃料车和单一气体燃料车需达到国Ⅳ排放标准，不符合排放要求的坚决不予登记。严格车用燃油质量管理，强化燃油成品抽检，查处不合格燃油；加强油站油库管理和成品油市场规范，禁止非标油销售。大力推进绿色交通体系建设，坚持公交优先、城乡一体的发展战略思路，加快引导城乡公交一体化发展，加快建设现代有轨电车交通系统，优化公交线路，加快既有公交车辆更新改造和升级，淘汰排放标准低的老旧车辆，促进绿色循环低碳交通发展。加强绿色低碳交通运输技术研发，促进节能新技术、新产品、新工艺的推广，加快推进清洁能源、新能源动力运输装备和机械设备应用。

协同温室气体和污染物治理。要深入挖掘温室气体与局地污染物协同控制的制度潜力、技术潜力，安排好温室气体减排与空气污染物减排、水污染物减排、固体废物减排等工作的协同推进。深入开展重点行业VOCs综合治理；深化低碳试点工作。

建立大气污染物监测预警体系。在大气污染源排放清单建立的基础上，该建立城区大气污染物监测预警体系。推进生态环境部门与气象部门联动与信息共享，联合建立区域大气污染预测预警体系，落实环境空气质量监测预报预警工作。并要加强重污染天气预警研究，制定监测预警方案，完善监测预警系统，不断提高预测预报的准确性。

### 5.2.4土壤环境质量改善

严控新增土壤环境污染。加大环境执法和污染治理力度，加强污水处理厂、垃圾填埋场、医疗废物处置中心等工业企业的监督检查，严格执行重金属污染排放标准，继续淘汰涉重金属行业落后产能，确保重污染企业和重点防控的涉重企业达标排放及重金属减排目标的完成。加大危险废物经营及转移活动的规范管理，严格执行危险废物转移五联单填报制度，坚决取缔无经营许可证的企业从事危险废物利用处置经营活动。积极推进企业清洁生产审核，加强工业清洁生产建设，进一步提高清洁生产水平。鼓励和支持企业建立循环经济生产模式，加快推进工业园区生态化改造建设，强化生态工业体系建设，提升园区生态化发展水平。以规模化养殖基地为重点，强化规模化养殖场周边地区土壤环境的监管，防止过量使用含重金属成分的饲料，规范畜禽养殖企业粪便污水处理设施的建设，防止造成养殖基地及其周边土壤的污染。

加强农用地分类管理与保护。切实加大耕地土壤保护力度，以农业生产集中区为重点，强化对耕地土壤污染的防控，明确农业生产集中区土壤污染源现状及潜在污染威胁，禁止在工业园区外布局对土壤环境造成污染的工业企业。按照江川区送检作物样品和土壤样品结果，评估耕地受污染情况并进行分类，对已被污染的耕地实施分类管理，加强被污染耕地土壤安全利用管理。对土壤污染较重、农产品受到影响的耕地，要结合当地实际，采取农艺措施调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保食用农产品产地土壤环境安全；对土壤污染严重且难以修复的耕地，当地政府应依法将其划定为禁种植特定农作物区域。加快推动轮作和休耕，实施耕地休耕，以保证国家粮食安全和不影响农民收入为前提，对土壤污染严重、区域生态功能退化、可利用水资源不足等不宜连续耕种的农田实行定期休耕，休耕期间种植防风固沙、涵养水分、保护耕作层的植物，减少农事活动，改善生态环境。禁止将农药废弃包装物随意丢弃或作为他用，禁止在易对人、畜、作物和其他植物，以及食品和水源造成危害的地方处置农药废弃物。

强化建设用地土壤环境管控。严控建设用地准入管理，按照《玉溪市环境保护局关于征集代表性疑似污染地块名录的通知》要求，充分发挥“全国污染地块土壤环境管理信息系统”优势，对全区排查出来的疑似污染地块进行土壤初步调查。严格执行《关于加强污染地块开发利用联动监管的通知》（玉市环〔2018〕191号），污染地块不再进入供地程序。结合城市建设和工业升级改造，加强对中心城区及工贸园区工业污染场地土地流转的严格审批，对拟收回土地使用权的工业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地，由土地使用权人负责开展场地土壤环境调查和风险评估，实施土壤环境治理修复工作。

### 5.2.5强化固体废弃物管理

全面开展固体废物排查整治。开展工业固体废物排查整治，开展工业固体废物堆存场所排查。通过各级各类专项行动发现问题，“一点一策”制定整治方案并组织实施，限期完成整治工作。开展重金属污染源排查和重点整治，在全区范围内建立全口径涉重金属重点行业企业清单，将涉重金属行业企业管理要求纳入排污许可证管理；以耕地重金属污染突出区域及冶炼集中区域为重点，制定排查整治方案，开展现场检查，建立污染源排查整治清单，并按计划实施整治。

加快推进固体废物减量化资源化和综合利用。按照长江经济带产业发展市场准入负面清单，制定禁止和限制发展的行业、生产工艺、产品等目录，加快冶炼等行业工艺提升改造，加大延伸重点行业产业链，强化资源高效利用和精深加工，严格执行年度计划，逐步淘汰落后产能、压减过剩产能。推广分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。推进共伴生矿、低品位矿、尾矿和工业“三废”综合利用，提高大宗工业固体废物、废旧塑料等综合利用水平。推广新型回收模式，完善再生资源回收体系，推进废铅酸蓄电池、废矿物油等危险废物以及废弃电器电子产品等固体废物的规范化收集利用。规范餐厨垃圾收集和处理，全面排查“泔水”等餐厨垃圾不规范处置现象，加强对餐厨垃圾处置点的监督管理，及时解决问题，消除污染隐患。到2025年，一般工业固体废物综合利用率完成上级下达的目标任务。

加强固体废物集中处置能力建设。调查江川区内危险废物和一般工业固体废物处置设施建设和运行情况，分析固体废物产生量，调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、利用、处置情况，科学评估危险废物和一般工业固废处置能力。根据固体废物处置能力调查评估结果，合理规划布局，重点保障危险废物（含医疗废物）、城镇生活污水处理厂污泥和生活垃圾等处置设施用地，将固体废物集中处理处置设施纳入污染防治基础保障设施，统筹建设。

加大固体废物环境监管力度。持续开展打击固体废物非法转倾倒、走私洋垃圾等专项行动，将固体废物、重金属污染防治作为环境执法的重要内容，加大对固体废物产生、收运、贮存、利用和处置全过程监管，严厉打击非法收集、转移、倾倒、处置固体废物违法行为。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，督促医疗机构加强涉疫医废管理，严格消毒，专门包装，专门标识，各处置单位要优先收运，优先处置，做到随到随处，确保安全，防止二次污染。

- 5.3 统筹山水林田湖草，增强生态服务功能

### 5.3.1构建生态安全格局

严守生态保护红线。按照《云南省生态保护红线划定方案》，江川区生态红线占国土面积比例35.59%。以生态保护红线优化调整结果严格生态保护红线管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘察，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必需且无法避让、符合区级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。国家和省生态保护红线相关管控政策颁布实施后按照相关管控办法执行。

强化一般生态空间管控。严格落实《玉溪市“三线一单”报告》确定的一般生态空间，一般生态空间原则上按照限制开发区域进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。一般生态空间内的自然保护区、风景名胜区湿地公园、饮用水水源保护区、重要湿地、生态公益林等各类保护地按照相关法律法规和规章进行管理，非保护地的一般生态空间的管理依据生物多样性维护、水源涵养、水土保持等功能分区类型进行管控；有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理。

### 5.3.2完善自然保护地体系

建立以国家公园为主体的自然保护地体系。按照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，完善自然保护地体系。明确自然保护地功能定位，将生态功能重要、生态环境敏感脆弱以及其他有必要严格保护的各类自然保护地纳入生态保护红线管控范围。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，科学划定自然保护地类型。落实国土空间开发保护要求，依据国土空间规划，编制自然保护地规划，明确自然保护地发展目标、规模和划定区域，将生态功能重要、生态系统脆弱、自然生态保护空缺的区域规划为重要的自然生态空间，纳入自然保护地体系。整合各类自然保护地，解决自然保护地区域交叉、空间重叠的问题，做到一个保护地、一套机构、一块牌子。

加强生物多样性保护。继续实施《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012—2030年）》《玉溪市生物多样性保护实施方案》，加强生物多样性保护优先区域、重点领域、重要生态系统的保护。开展自然保护区规范化、生物廊道、保护小区建设，优化生物多样性保护网络。健全生物安全防范体系，建立生物入境防控中心，健全外来物种入境监测预警体系，对全区水源保护林区以及省道、国道两侧1千米范围开展调查并实施重点监测。

### 5.3.3推进森林生态建设

开展国土绿化行动。扎实推进“森林江川”建设，继续实施造林绿化、石漠化综合治理、水土流失综合防治、矿区及周边生态治理等重点工程，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治，实施生物多样性保护重大工程，构建生态廊道和生物多样性保护网络。全面排查违法违规侵占生态用地、破坏自然遗迹等行为，制定治理和修复计划并向社会公开。加快城镇生态保护与治理，在公路、河道、铁路沿线可视范围内，开展植被恢复和生态环境综合治理，在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。

强化城市绿化生态效益。强化城区绿核建设，着力构建环绕城区的生态绿带，形成生态防护的绿色屏障。实施城市生态绿化推广工程，提升乡土植物应用比例、推行复层群落建设、推广透水性铺装和林荫路、建设氧源绿地、生态廊道等手段提升园林绿化生态效益。实施城市生态修复工程，结合实际情况对城市裸露破损山体、边坡陡坡等进行生态修复与利用；开展湖泊、河流、湿地生态修复，改造硬化河道，恢复水体自然形态；对城市废弃地进行生态修复与利用。

开展森林乡村建设。实施《江川区乡村振兴战略规划》，建设森林乡村。结合古村落、古建筑、名人古迹、特色村落和民居等保护，依据地形地貌，加强护村林、风水林、景观林保护，促进人文景观与自然景观的和谐统一。以自然原生态为基础，以生态修复为手段，加强乡村原生林草植被、自然景观、小微湿地等自然生境及野生动植物栖息地的保护和修复，全面保持乡村自然生态系统的原真性和完整性。

### 5.3.4开展生态保护修复

加强湿地生态保护与恢复。巩固提升环星云湖生态修复攻坚战成效，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，以实现湿地生态系统“统一保护、统一修复、系统提升”为目标，大力实施湿地生态修复工程，加快构建全区自然湿地保护网络体系。继续开展洱海生态保护，切实维护水生态系统安全，积极推进水土保持和小流域生态治理。推进洱海流域面山生态修复和水土流失治理。加快实施湿地径流区植被恢复工程项目，全力推进流域面山生态修复治理以及水土流失防治，着力提高流域森林覆盖率，提升流域水源涵养功能。

加强森林生态保护与建设。坚决制止开山毁林、填塘造地等行为，积极推进荒山荒坡造林和露天矿山综合整治。持续推进天然林保护、森林生态效益补偿等工程，优化林分结构，适地适树实施森林抚育、低效林改造、国家储备林、珍贵用材林基地建设等项目，提高森林质量，展现植被立体分布特征和多样性特点，科学论证，优先选用本土树种。坚持人工造林与封育自然修复相结合，着力推进造林绿化、防护林建设等工程，带动扩大营造林规模。广泛开展沿路、沿河（湖）、沿集镇“三沿”造林绿化活动，结合全域旅游，在重点交通干线打造一批有影响的林荫大道、鲜花大道和生态景观大道，在综合交通枢纽，旅游景区、特色小镇等重点区域打造一批绿色精品工程。

实施退化生态系统恢复与治理。加强水土流失防治，兼顾经济、生态和社会效益，将治理水土流失、改善生态环境与提高农业生产条件、促进农民创收致富有机结合。巩固提升矿山整治攻坚战成效，实施矿山地质环境分区治理，解析重点区域矿山现存问题，开展个性化的恢复治理示范工程。加大对星云湖周边区域已关闭取缔非煤矿山巡查和监管力度，做到不留死角、不留盲区、不留空白，决不让已关停取缔的非煤矿山死灰复燃。

### 5.3.5强化生物多样性保护

深入实施生物多样性保护行动计划。落实《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2010-2030 年）》《玉溪市生物多样性保护实施方案》，加强生物多样性保护优先区域、重点领域、重要生态系统的保护。加大自然保护区保护力度，建立生物多样性有效保护的机制，采用就地保护、近地保护、迁地保护、离体保护等多种保护方式，建立以自然保护区为主，风景名胜区、森林公园等保护地为辅的生物多样性保护网络。抓好风景名胜区、自然保护区等综合保护与利用工作，持续加强跨境生物多样性保护。

加强就地和迁地保护体系建设。开展自然保护区规范化、生物廊道、保护小区建设，优化自然保护区空间布局；通过新建保护区或提高保护级别等措施，加强对优先区域内典型生态系统、珍稀、濒危和特有野生动植物物种的天然集中分布区的保护；加强保护小区建设，针对具有特殊保护价值的区域，建立1—2个自然保护区之外的保护地或保护小区、保护点，保护面积较小的重要野生动植物及极小种群物种分布地。到2025年，国家重点保护物种受到严格保护。

严防外来有害物种入侵。开展摸底调查，全面掌握全区外来有害入侵物种情况，准确评估外来有害入侵物种发生发展规律和风险等级，制定外来有害入侵物种预警方案，建立健全评估、监测、预警、防治体系。加强监测预警，及时发现，及时除治，防止检疫性和危险性有害生物的传播蔓延，确保生态系统安全。加强业务培训，不断提高业务技术水平，更好地指导实际工作。加强社会宣传，让越来越多的人认识到外来物种入侵的危害，不轻易携带、饲养和种植不明的外来物种，更不能随便丢弃和放生。

- 5.4 防范环境风险，确保生态环境安全

### 5.4.1 强化环境风险源头防控

加强环境风险评估与管理。结合《玉溪市江川区县域生态环境风险调查评估报告》，推进环境风险分类分级管理，严格高风险企业监管，实施环境风险源登记与动态管理。完善企业环境风险排查评估制度，发布重点行业评估报告范例，探索开展企业突发环境事件风险第三方评估，对存在重大环境安全隐患且整治不力的企业列入“环保”黑名单。针对县域生态环境风险调查出的工业源、集中式污染治理设施等环境风险源，以及水环境、大气环境、土壤环境、空间环境等环境风险受体，根据生态环境风险评估结果，针对性实施风险管控措施，对生态环境风险受体实施保护治理工程，对生态风险源实施治理管控工程及措施，提升生态环境风险管控能力，从源头上降低或者基本消除生态环境风险或隐患。

强化危险废物及化学品风险管控。结合江川区第二次全国污染源普查、环境统计工作健全危险废物产生单位清单和拥有危险废物自行利用处置设施的单位清单，建立危险废物重点监管单位清单。严格执行危险废物申报登记、经营许可、转移联单、应急预案备案、管理台账、管理计划、识别标识等制度，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和利用处置等违法犯罪活动。严格危险废物经营许可证审批，不得违反国家法律法规擅自下放审批权限，建立危险废物经营许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制。结合实施固定污染源排污许可制度，依法将固体废物纳入排污许可管理。将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法“双随机、一公开”内容。强化危险化学品风险管控，严格控制涉及高污染、高风险化学品企业的生产规模，定期开展化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃物处理处置领域的风险防控执法检查。加强化学品生产、储运过程的风险监管，减少消费和使用过程中的化学品环境风险。完善危险化学品储存和运输过程中的环境安全管理制度，推行重点环境管理类化工有毒污染物排放、转移登记（PRTR）制度，降低危险化学品运输过程环境风险。严格控制化工有毒污染物排放，强化重点环境管理类化学品废弃物和污染场地的管理与处置。

### 5.4.2 提升环境风险防范能力

- 强化环境风险预警能力。在风险源单位排放口和总排污口、城市污水处理厂出水口及最终汇入星云湖的河流设立预警监测断面以及大气环境风险源集中区域设置自动监测设备，实现数据的统一传输，利用充足的数据存储、科学的环境质量评价模型和先进数据综合分析工具，强化数据综合分析，建设预警表征分发系统，制定从区域、流域层面到全区层面的预警响应对策。

- 理顺应急管理机制。提升突发环境事件应急能力，几块补充环境事故应急专业性装备，壮大环境应急人员队伍，开展环境应急事故处理培训，提升队伍应急专业技术。建立较为完备的环境监管和环境应急体系，完善跨行政区、跨部门以及环保系统内部数据报送、信息共享的渠道，建立区域性环境突发事件统一指挥、协同作战、快速响应的机制。制定分地区、分行业的环境应急预案，定期组织开展多种形式的环境应急演练，加强环境安全应急技术和物资储备，将环境应急物资储备纳入全省应急物资储备管理。

- 加强土壤污染事故应急监测和风险防范。健全土壤环境应急能力和预警体系，提高土壤污染事故应急监测和风险管控能力。建立健全江川区土壤污染治理重点区建设用地风险管控，开展土壤环境风险源调查分析，扎实推进土壤污染状况调查、重点企业土壤环境监管、涉重金属重点行业排查整治、工业固体废物堆存场所环境整治等土壤污染防治工作。

加大工业固体废物污染防治力度。强化企业清洁生产审核，鼓励企业优先采用低消耗、低污染的先进工艺、技术和设备，淘汰高消耗、高污染生产工艺与设备，降低能源和原材料消耗，从源头减少固体废物产生。以工业园区为重点，大力发展循环经济，形成企业之间、行业之间，以及与周边工业园区之间的废物循环利用体系，推动区域产业链的延伸和耦合，形成“资源→产品→废弃物→再生资源→产品”的循环发展模式。

加强危险废物污染防治。加强建设项目的环境管理，严格新、改、扩建重点行业企业建设项目环境准入，涉重金属重点行业建设项目实行“减量置换”或“等量替换”。加强对历史遗留危险废物的普查工作，摸清危险废物的储存情况，制定危险废物综合利用方案。升级改造现有危险废物处理处置设施，确保稳定运行，对处置能力不足的，鼓励支持扩大处置能力。实施医疗废物焚烧设施提标改造工程，提升医疗废物集中处置设置处置能力和服务水平，完善医疗危险废物收运系统，强化医疗废物收集、贮存的规范化管理，确保乡村医疗废物安全处置。

### 5.4.3 强化核与辐射安全监管

- 完善核与辐射环境监管体系。完善江川区辐射信息化络建设，构建完善的辐射信息化网络体系，全面开展江川区辐射环境质量的常规监测。同时做好江川区核技术利用的监督性管理。建立江川区辐射环境监测信息管理系统，实现辐射安全。

- 加强核与辐射监管能力建设。加强辐射环境管理机构和队伍建设，成立辐射环境管理机构，并形成日常辐射环境监察能力。积极开展培训，努力提高辐射安全监管人员和职业人员素质。

- 建设核与辐射应急体系。以事故应急监测与处置能力的建设为重点，加快推进江川区核与辐射应急能力建设。配置相应的应急监测仪器、防护装备、交通及通信工具，强化应急演练，提高有效应对各类核与辐射突发事件的能力水平，确保辐射环境安全。

- （4）强化核与辐射环境监管

严格执行核安全与辐射环境管理的法律、法规和标准，明确辐射环境监管职责，初步建立“分类管理、权责分明”的辐射环境监管机制。全面推广核技术利用辐射安全监管系统运用，实现江川区放射源及射线装置的全过程、信息化管理。强化日常监管，加强对核安全及辐射项目的现场监督执法检查，预防和减少辐射事故，确保核与辐射环境安全。

### 5.4.4 完善环境风险预警体系

提升环境风险预警能力。强化环境监测预警，加快推进全区空气质量、跨界河流、集中式饮用水源地的预警预报工作，建立完善的环境质量监测预警系统。开展重点企业风险预警，构建生产、运输、储存、处置环节的环境风险预警网络。加快推动环境信息公开，加强环境舆情监测，建立健全环境舆情应对机制，积极回应环境热点问题和敏感问题。严格环境风险预警预案管理，利用现场监察、环境监测、公众举报等信息进行监管预警。建立跨领域预警信息交流平台，研究制定突发环境事件预警信息研判制度和预警标准，建立预警工作联动机制。推动环境应急与安全生产、消防安全预案一体化管理，加强有毒有害化学物质、石油化工等重点行业应急预案管理。

加强环境事件应急处置能力。督促企业事业单位规范环境应急预案的编制及备案工作，定期组织开展多种形式的环境应急演练，开展全方位、多层次的应急管理培训。加强环境安全应急技术和物资储备，开展重点污染物应急处置技术研究，将环境应急物资储备纳入全区应急物资储备管理。完善机构建设，明确机构性质，人员编制，队伍建设以及突发环境事件应急物资储备，完善环境应急管理系统平台。协调建立环境风险防范专项资金和重大环境风险响应基金，为环境风险防范提供资金保障。深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系。实施环境应急分级响应，建立健全突发环境事件现场指挥与协调制度，完善突发生态环境事件信息报告和公开机制。

- 5.5 强化监测监管，提升环境管理能力

### 5.5.1加强环境监测能力

加强全区环境监测工作统筹，进一步提高环境监测人员能力素质，推动全区环境监测能力建设适应环境监测工作的改革发展。一是提高政治站位，攻坚克难，推进垂直管理改革各项任务顺利完成。二是强化环境监测质量管理意识，加大环境监测质量风险防控力度，提升全县整体环境监测数据质量。三是提高环境监测数据综合分析能力和环境质量预警预报水平，为污染防治攻坚战出谋献策。四是加大和优化环境监测能力建设配置，软硬兼施，增强环境监测本领。五是抓好环境监测队伍建设，打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的环保铁军。重点推进江川区县城声功能区自动监测预警平台建设。

### 5.5.2强化环境监察及执法能力

为更好地适应环境监察工作新形势、新任务和新要求，不断提升环境监察执法队伍能力和水平，着力打造一支思想好、作风正、懂业务的环境监察队伍。重点推进江川区生态环境监测监察能力建设项目实施。

注重对环境监察执法人员能力的提升。对执法人员的能力进行提升，在聘用人才的时候，应当公开招聘，对人才的文化程度和专业进行考核，进而选择出优秀的符合条件的执法人员。环境保护部门应当定期对执法人员进行培训，来提升执法人员的执法能力，同时，也要对执法人员进行定期考核。

强化环境监察执法的力度。随着基层环境监察执法的不断深入，执法的力度虽然得到了一定的强化，但是强化手段都过于片面，无法从根本上强化监察执法的力度。相关部门可以将成熟地区执法经验和原有的执法手段相结合，来优化环境监察的内容。对于环境监察执法队伍的分配，应当与时俱进，可以将执法人员分成小组，小组内细化分工，来进行监察执法工作。

完善环境监察的相关机制。将环境监察执法工作落到实处，细化环境监察执法工作的分工，同时建立环境监察质量审核体系，来纠正监察部门执法人员的违规行为，达到提升监察能力的目的。

完善环境监察设备，保证环境监察经费。随着我国科技的不断发展，在环境监察执法的过程中，执法人员应当与时俱进，适应信息化的管理方式。配备一定数量和技术规格的先进仪器给环境监察执法队伍。在环境执法中，先进仪器的使用不仅能够节省人力，还能够提高执法人员环境执法的能力。

发挥企业在环境监察中的协助作用。环境监察执法工作中的主体主要是企业，发挥企业在环境监察中的协助作用能够在很大程度上促进环境监察工作的顺利进行。在环境监察执法工作中，企业的支持和配合对于环境监察工作的良好开展、环境的保护和治理等都有着很好的促进作用。加强企业和环境监察部门的沟通和联系还能够提升环境监察工作的深度，并且有助于建立部门和企业之间和谐的氛围。

### 5.5.3提升环境宣教能力

“要把环保宣教工作放在与污染防治同等重要的地位抓紧抓好。”江川区将继续突出抓好生态文明建设、污染减排等方面的宣传教育，强化措施，创新思路，努力实现环境宣教信息工作跨越式发展。

强化组织领导，完善宣教信息工作机制。坚持“环境保护，宣教先行”的理念，始终把环境宣传教育工作摆上重要位置，严格落实责任制，充分调动全局人员的积极性，把宣教工作纳入环保工作全局，同部署，同实施。

围绕年度重点环保工作，强化环保宣教手段。拓展宣传渠道，创新工作思路，充分利用报刊、广播电视、环保网站、环保信息等多种宣传阵地，不断提高环保宣传的深度和质量，同时积极做好专题环境新闻宣传，针对环保专项行动、环保节日等，开展全方位、深层次的宣传报道。

深化社会宣传，提高公众参与能力。通过开展世界环境日等与环保有关的宣传活动，组织举办形式多样的环保公益宣传和特色专题环保宣传活动，解惑释疑，实现与群众“零距离”接触，以此积极引导民间环保组织、公众开展参与度高、影响覆盖面大、形式多样富有成效的环保宣教活动，营造全社会共同关心支持环保工作的良好氛围。

强化科普宣传，提高知识普及能力。利用“3·12”植树节、“4·22”地球日，尤其是“6·5”环境日等重要节点，以增强感染力、扩大吸引力、提高辐射力、形成影响力为目的，做精、做实、做大系列环保主题宣传活动。立足区域环境特点和突出环境问题的解决，开展环保法律科普知识进社区、进学校、进企业活动，使广大社会公众掌握环保知识和相关信息，增强环境保护和环境维权意识。

提升宣传功能，提高全民教育能力。大力宣传环境保护基本国策，深刻揭示“保护环境就是保护生命”的内涵，进一步激发社区民众关爱环境、保护自然的积极性，充分发挥社区优势，整合社区资源，打造一流环保科普基地，积极组织面向全社会的环保科普参观、学习、交流等系列活动，为民众打造一个汲取营养、获取知识的环境平台，使环境教育基地发挥出应有的示范效益。

- 5.6 健全管控手段，提高生态环境治理能力

### 5.6.1开展政策的事前事后评估

试点实施政策环境影响评价制度，针对可能对生态环境产生影响的政策进行影响评价，形成政策环评、规划环评、项目环评由上至下、层次分明的环评体系，提高各领域政策与环境保护的协同水平；借鉴经验，探索开展有关政策和重大项目的费用效益评价，加强成本管理，科学评价政策实施效果，为政策的制定、修订提供科学依据。事前评估是侧重于方案的科学性，让方案在出台时提高含金量；事中评估是针对政策实施的协同性；事后评估侧重于落地性，看实施效果。

### 5.6.2实施精准监管和智慧监管

建设“智慧环保”系统。强化环境信息化建设，完善环境信息管理系统，建立涵盖环境统计、环境监测、污染源管理、环境监察、环境风险管理和环境信息公开等多个方面的“智慧环保”系统。开展“互联网+绿色环保”建设，实现互联网+与重点污染源、空气、水、土壤、噪声、土壤、生态、固废、危废、核与辐射等要素之间的深度融合，建设“互联网+绿色环保”平台。逐步打破行业限制，整合生态环境环保、水务、自然资源、农村农业、林业草原等部门生态环境监测信息，推进区域污染物排放、空气质量、水环境质量等信息的共享。

建设生态环境大数据。利用物联网、移动互联网等新技术，拓宽数据获取渠道，创新数据采集方式，提高对大气、水、土壤、生态、核与辐射等多种环境要素及各种污染源全面感知和实时监控能力，加快推动环保数据资源整合和共享。加强环保数据综合研判，提升生态环境科学决策水平。开发环境风险信息化管理平台，包含环境档案信息管理子系统，管理企业环境风险源资料。建设环境风险可视化监管信息系统，对重大风险源实时监控，发生风险事故时做到第一时间响应并处置。

### 5.6.3持续推动生态环境领域“放管服”改革

不断加大生态环境领域简政放权和职能转变力度，大力清理规范行政审批事项，进一步压缩行政审批申请材料、办理时限，为各类市场主体减轻负担；加大环境监管水平和监管力度，扭转重事前审批轻事中事后监管的情况，营造公平的营商环境；提高政府服务水平，推动政府职能由重监管向监管和服务并重转变。

### 5.6.4开展生态环境保护分区分类精准管制

全面落实玉溪市“三线一单”管控要求，确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，并按要求实施。实现高质量发展，形成绿色的生产方式和生活方式，形成生态环境保护、资源开发强度明确的国土空间开发格局，也要形成资源节约利用和生态环境友好的经济结构。

实施水环境分区管控。按照《玉溪市“三线一单”报告》，水环境分为优先保护区、重点管控区和一般管控区三级控制区。水环境优先保护区主要为大龙潭、星云湖等控制单元，优先保护区禁止布局高污染高风险行业，严格畜禽禁养区划定管理，严禁新增规模化畜禽养殖，依法取缔违法建设项目和开发活动。水环境重点管控区主要包括江川区城区、星云湖农业面源等控制单元，重点管控区不得引进超过纳污水体对应污染物允许排放量的企业。加快产业结构转型升级，淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。应加强污水管网提升改造建设，提高城镇生活污水集中处理率。严格控制高耗水、高耗肥作物种植面积。严格控制高毒高风险农药使用，减少农药化肥施用量，实行测土配方施肥。全面加强农村环境连片整治，完善雨污分流、清污分流。其他区域为一般管控区，主要管控策略为深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。对现有涉水排放工业企业加强监督管理和执法检查。新、改、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求，实行工业项目尽量进园、集约高效发展。

实施大气环境分区管控。按照《玉溪市“三线一单”报告》，大气环境分为优先保护区、重点管控区和一般管控区三级控制区。优先保护区主要为抚仙—星云湖泊风景名胜区（江川）等环境空气一类功能区。大气环境优先保护区执行环境空气质量一级标准。重点管控区主要为城区、江川工业园区，执行环境空气质量二级标准。大气环境受体敏感重点管控区：禁止新（改、扩）建高污染项目，现有重污染企业逐步搬迁或者实施清洁能源改造，现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，在禁燃区内，禁止使用高污染燃料。大气环境高排放重点管控区：提高企业清洁生产和污染治理水平，确保实现全面达标、稳定达标。大气环境布局敏感、弱扩散重点管控区：优化产业布局，严格限制新（改、扩）建燃煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响。其他区域为大气一般管控区，执行环境空气质量二级标准。严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。

实施土壤环境分区管控。按照《玉溪市“三线一单”报告》，江川区土壤环境分为优先保护区和一般管控区两种控制区。其中优先保护区主要包括未受污染的连片基本农田和果园。农用地优先保护区中，对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不降低，除法律法规及相关政策规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用永久基本农田。应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。加强现有有关行业企业的环境监管，鼓励企业采用新技术、新工艺，提高生产技术和污染治理水平，加快提标升级改造和深度治理，确保稳定达到排放标准。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。

### 5.6.5推动生态环境保护融入区域发展战略

积极融入滇中区域生态环境协同保护与治理。以滇中城市群发展战略为契机，积极融入滇中城市群区域协同治理，配合区域能源结构和产业结构布局优化，推进经济社会和生态环境功能布局协调发展，推进区域环境污染治理与生态修复合作，促进区域生态环境和发展水平协同提升。

打造“抚仙－星云”湖泊生态保护与治理协同示范区。依据生态优先、绿色发展的原则，打通抚仙湖－星云湖流域生态环境保护治理体系，强化水资源、水环境、水生态修复与治理，推动澄江－江川协同保护，促进区域合作发展，完善区域监管与治理制度，全面改善区域生态环境质量。

### 5.6.6建立生态产品价值实现机制

推进产业生态化和生态产业化。以节约资源和保护环境为导向，以自然资源与环境承载力为约束，打造产业集群和生态产业园区，实现企业间设施共享、资源集约和循环利用，探索推动绿色循环从产业内项产业间拓展，从生产领域向生产、销售、消费等全社会领域拓展。推动生态资源开发与建设，建立政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的城乡生态产品价值实现机制，聚焦生态农业、生态工业、生态旅游业、健康养生业等，形成多条生态产业化实现路径。

积极探索资源有偿使用制度。按照《中华人民共和国环境保护税法》，做好环境保护税征收工作。继续践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极发展资源环境权益交易，完善资源环境价格机制，继续探索完善用水权、用能权、碳排放权、排污权等交易体系，营造环境污染责任保险、企业环境信用评价、绿色信贷等政策环境。

- 6、规划项目与投资

- 6.1 重点工程

规划重点项目共4大类28项，总投资30.91亿元，其中：绿色经济发展4项，总投资9.80亿元，占规划总投资的31.70%；生态保护与修复9项，总投资10.78亿元，占规划总投资的34.88%；环境质量改善12项，总投资10.26亿元，占规划总投资的33.19%；现代环境治理体系能力构建3项，总投资0.07亿元，占规划总投资的0.23%。详见下面附表6.1-1。

表6.1-1 江川区生态环境保护“十四五”规划重点工程投资额度表

| 重点工程名称 | 投资（亿元） | 占总投资比重（%） |
| --- | --- | --- |
| 绿色经济发展工程 | 9.80 | 31.70 |
| 生态保护与修复工程 | 10.78 | 34.88 |
| 环境质量改善工程 | 10.26 | 33.19 |
| 现代环境治理体系构建工程 | 0.07 | 0.23 |
| 合 计 | 30.91 | 100 |

- 6.2 效益分析

环境效益：《规划》通过对自然要素、生态要素、经济要素等划分生态区，将形成合理的生态格局，实现分区建设，促进生态资源的可持续利用。改善环境质量、提升生态服务功能均能形成全区提升水、大气污染防治能力，有效削减水、大气污染物，显著改善区域范围内的地表水环境质量、空气环境质量、声环境质量和土壤环境质量，乡镇和农村的生态环境也将逐步改善。《规划》实施后还能缓解区域水资源、土地资源因环境污染而造成的短缺，实现资源向优势产业的集中，实现资源的高效、合理利用，促进全区整体生态环境质量显著提升，同时也将提高区域生物多样性，增强生态系统稳定性。

经济效益：《规划》实施的经济效益主要体现在因环境质量改善而引起的投资环境的改善、因产业结构调整促使的经济发展水平、发展质量的提升，为发展第三产业、循环型工业、生态农业打牢基础，为实现服务业增收、工业增值、农业增产提供保障，为全区可持续发展提供重要条件，对显著带动地方财政收入增加、提高区域经济总量起到积极的促进作用。

社会效益：《规划》的实施可以有效推动全区生态建设向前发展，通过工程的实施，城乡生态环境面貌将得到进一步改善。河流水体保护成效明显，居民居住环境更为舒适与优美。同时，通过一系列生态文化教育宣传，绿色文明生活方式的倡导，促使居民生态理念、绿色消费理念不断增强，有利于推动全社会对资源循环利用和能源高效利用、生活节能节水的认识，培养民众的良好生态文明意识。同时，随着项目的建设实施，区域环境污染将得到有效控制，生态环境质量明显改善，建立起环境友好、资源高效、系统和谐的城市生态体系，为区域健康、持续、平稳发展提供环境支持保障，公众对环境的满意率维持在较高水平。

- 6.3 资金渠道

江川区“十四五”生态环境保护规划实施重点工程项目总投资为30.91亿元，资金主要采用政府投资、农民投工投劳和企业筹资、招商引资和贷款等方式筹措。政府投资项目主要为公共环境基础设施、环境质量改善、生态建设、环境管理能力建设等类别的项目；对于市场竞争性的项目，以企业筹资、招商引资、贷款为主，政府通过制定政策，推动项目的建设。涉及自主经营、自负盈亏的企业项目的投入，按照“谁污染、谁治理”的原则，由企业自筹解决；企业清洁生产审核与改造、新建项目的环保投入等，按照“破坏者补偿、污染者付费”的原则，资金主要由企业自筹解决或银行安排贷款。

江川区“十四五”生态环境保护规划重点工程项目的资金来源有以下几种渠道：

财政资金：中央财政环保资金包括：中央环保、主要污染物减排、重金属污染防治、湖泊生态环境保护、农村环境保护、基层环保监测执法业务用房等专项资金等；云南省生态环保类资金包括：云南省环保专项资金、省级排污费环保专项资金、云南省省级财政节能降耗专项资金等；江川区环保专项配套资金等财政资金。

信贷资金：包括政策性银行贷款、商业银行贷款，以及国际金融机构（如国际金融公司IFC）的信贷支持。

企业自筹：企业可通过在境内外资本市场上市融资，或通过发行公司债券等进行直接融资。

市场机制：包括PPP（公私合作模式）、BOT（建设－运营－转让）模式、BOO（建设－拥有－运营）模式、TOT（转让－运营－移交）模式、ROT（改建－运营－移交）模式等多种模式、自愿协议，以及清洁发展机制（CDM）等渠道。

- 7、规划保障措施

- 7.1 强化组织领导

加强组织领导。充分认识加强环境保护工作的重要性、紧迫性和艰巨性，切实加强对“十四五”生态环境保护工作的组织领导，采取强有力措施，从解决当前的突出环境问题入手，大力推进本规划实施。

落实目标责任制。建议成立规划实施领导小组和协调小组，成员包括区直相关部门，在区政府的统一领导下，各部门紧密配合，各司其职，各负其责，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。将规划任务及工程细化分解到各责任单位和企业，使各项工作有人具体抓、具体管。要建立各地之间、各部门之间的沟通协调机制，定期召开协调会，研究解决推进“十四五”生态环境保护工作中遇到的重大问题。

- 7.2 加大资金投入

建立多元化投资渠道。围绕“十四五”水、气、土壤污染防治等重点任务，继续加大生态环境保护和污染防治攻坚科技投入，做好重大项目储备和前期谋划工作，积极向中央、省、市争取资金和项目。积极推行政府与社会资金合作，多渠道筹措和加大资金投入，优化生态环境保护专项资金保障。深入推进环境污染第三方治理制度和模式的探索研究，创新水污染治理等资金筹措机制，积极探索建立多元化投融资机制，增强投融资平台融资功能。开展政府和社会资本合作开展环保工程实施的投融资试点工作，推动建立排污者付费、第三方治理的治污新机制。

强化资金管理。建立生态环境保护 “十四五”专项资金，制定专项资金的使用管理办法，加大现有各项资金对环境生态建设项目的支持力度，如基本建设资金、财政支农资金、社会保障资金和各种转移支付资金等，都要与环境生态建设项目有机结合，优先安排。建立有效的资金专款专用监管制度，严格执行资金追踪问效制度，对资金的使用过程进行全程监督，对资金使用效率进行审计，对资金使用失误进行责任追究。

- 7.3 升级科技支撑

以推进大气、水、土壤等污染防治和破解环境热点、难点和前沿问题为重点，强化对水环境质量改善、土壤及重金属污染防治、脆弱生态系统保护与修复、环境风险防范、环境监测技术手段等重点领域的关键技术研究，形成技术集成，加强技术示范和成果推广。强化企业创新主体作用，加强环保技术研发与科研成果转化，助力打造发展节能环保科技产业集群。开展形式多样的环境科普活动，进一步加强环境科普宣贯工作，推动环境科普基地建设。

- 7.4 强化评估考核

建立“十四五”生态文明建设和生态环境保护规划实施情况年度调度机制，细化考核评估机制。加强对规划执行情况的督促和检查，加强环境统计和监测，定期公布辖区内主要污染物排放情况、重点工程项目进展情况、环境质量变化情况。把主要任务和目标纳入政府政绩考核和环保责任考核，规划期中对各项项目、任务、目标进行考核，总结规划实施中取得的成效、存在的问题并分析其原因，提出有针对性的建议。建议2023年和2025年底组织第三方评估机构对实施情况分别进行评估。其中，依据中期评估结果可对规划目标任务进行科学调整，评估结果作为考核依据并向社会及时公布。

畅通监督渠道，发挥行政监察、组织人事、统计审计等部门的监督作用，完善政府向人大、政协的报告和沟通机制。发挥社会各界对规划实施情况的监督作用，积极开展公众评价。加强生态文明建设和生态环境保护宣传，增强公众对的认知、认可和认同，营造全社会共同参与和支持的良好氛围，全面推进重大工程落地实施。

附件一：江川区生态环境保护“十四五”规划项目表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设时间（年） | 投资估算（万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计（28项） |  | 309128.9 |  |  |
| 绿色发展工程 |  |  | 绿色发展工程（4项） |  | 98019.12 |  |  |
|  | 1 | 星云湖流域（浅水）清水入湖生态补水工程 | 在保障人畜饮水安全保障的前提下，将星云湖流域的所有龙潭水、山泉水通过管网根据水动力模型补充进入星云湖，实现杜绝污染源的目的。 | 2021-2025 | 8045.78 | 区水利局 |  |
|  | 2 | 高标准农田建设项目（含高效节水灌溉工程） | 建设高标准农田5万亩，配套实施亩高效节水灌溉工程1.5万亩，推广喷灌、滴灌、微喷等高效节水技术，逐步取缔大水漫灌，着力提高用水效率，大力推动农业节水。 | 2021-2025 | 30000 | 区农业农村局 |  |
|  | 3 | 滇中引水工程（江川段） | 滇中引水工程由丽江市玉龙县石鼓镇取水，引水至红河州新坡背，线路全长661.07公里。 | 2019-2027 | 27000 | 区发改局、区水利局 |  |
|  | 4 | 江川区星云湖调蓄带水资源循环利用工程项目 | 新建调蓄带环湖截污管网工程管道10143米，检查井93座，沉砂池16座，生态廊道10513.15米，建设4座提水泵站（新建3座，改扩建1座）。 | 2021-2023 | 32973.34 | 区水利局 |  |
| 生态保护与修复工程 |  |  | 生态保护与修复工程（9项） |  | 107808.39 |  |  |
|  | 5 | 星云湖浅水区高等水生植物恢复工程 | 在星云湖浅水区恢复原有水生植物，使水体实现自身净化效果，达到生态平衡的目的。 | 2021-2025 | 15654.99 | 区水利局 |  |
|  | 6 | 星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程（第二期） | 包括房屋拆除及土地平整工程、植物工程、生活污水收集管网建设工程。进行生态恢复与重建，提高一级保护区生态系统服务功能。 | 2021-2023 | 37500 | 区星管局 |  |
|  | 7 | 星云湖水葫芦打捞工程 | 每年清理打捞湖面自然生水葫芦、水白菜等入侵植物。 | 2021-2025 | 1200 | 区星云湖管理局 |  |
|  | 8 | 星云湖原位控藻及水质提升工程项目 | 原位控藻及水质提升。 | 2021-2024 | 42350 | 区水利局 |  |
|  | 9 | 星云湖鲢鳙鱼增殖放流工程 | 每年投放鲢鳙鱼鱼苗200万元。 | 2021-2025 | 1000 | 市抚仙湖管理局 |  |
|  | 10 | 林草资源及生物多样性保护项目 | 实施江川区天然林停伐工程、公益林保护及生态效益补偿；开展江川区野生动植物本底调查，建立1个野生动物收容救助站、新建野生动物疫源疫病和重点鸟类观测点6个，加强古树名木保护管理。 | 2021-2025 | 3763.4 | 区林草局 |  |
|  | 11 | 森林草原防灭火工程 | 森林草原防灭火能力提升、森林草原防火系统信息化建设、森林火险预警监测系统建设、森林防火道路和林火阻隔网络建设 | 2021-2025 | 5570 | 区林草局 |  |
|  | 12 | 林业有害生物综合防治 | 开展近30万亩林业有害生物综合防控工作，构建有害生物监测体系增设野外监测摄像头10个；购置诱捕器50套、诱芯750个。 | 2021-2025 | 270 | 区林草局 |  |
|  | 13 | 国土绿化工程 | 实施防护林建设工程，以星云湖流域为重点，开展林草生态保护和修复项目建设：实施生态保护和修复工程10000亩，植被恢复造林1000亩。开展林产业发展项目建设：实施低效林改造2000亩；完成油本木料产业核桃提质增效0.5万亩。 | 2021-2025 | 500 | 区林草局 |  |
| 环境质量改善工程 |  |  | 环境质量改善工程（12项） |  | 102551.39 |  |  |
|  | 14 | 玉溪市江川区主城区雨污水主管网建设工程 | 在江川主城区新建污水管道24.563 km，新建雨水管道34.379 km，同步进行城市管网探测及监测系统建设。对原有合流制排水管道实施雨污分流，解决城市内涝，提升污水收集率。 | 2021-2023 | 16633.8 | 区住建局 |  |
|  | 15 | 星云湖沿河村落综合治理工程 | 工程包括42个村落生活污水收集与处置工程：星云湖东西片区前卫、渔村、业家山、兰田、螺蛳铺5个村委会下辖的：前卫、渔村（十二五，一体化）、双桥营、八亩心、上邑村、过街村、大麦地、赵家湾、兰田村、新象村、狮子营、大营村、小营村、北半营等42个自然村。 | 2021-2025 | 14230.5 | 区水利局 |  |
|  | 16 | 江川区村落生活污水收集治理工程 | 实施121个自然村雨污分流治理设施配套建设或提质改造污水处理设施。 | 2021-2025 | 22286 | 市生态环境局江川分局 |  |
|  | 17 | 星云湖东南岸水流域综合治理项目 | 在星云湖东南岸等重点水流域进行综合治理，完善建设各类管径截污管网及配套设施，进行河湖污染底泥清理，完成人工湿地建设和生态步道建设。 | 2021-2025 | 4570 | 区星管局 |  |
|  | 18 | 玉溪市江川区城镇生活垃圾收转运设施建设项目 | 建设改造垃圾中转站7座，总转运规模为335吨/天，并同步配套完善生活垃圾收转运设施设备。 | 2021-2025 | 5409.09 | 区住建局 |  |
|  | 19 | 大气新型污染物防治项目 | 实施大气新型污染物VOCs、臭氧防治。开展VOCs、NOx排放情况更新调查工作，更新VOCs、NOx重点监管企业名录；深入推进典型行业综合整治工作，建成VOCs监测监控和管理体系。 | 2021-2025 | 500 | 市生态环境局江川分局 |  |
|  | 20 | 重污染天气应急预案项目 | 开展大气污染天气应急预案编制，建立健全重污染天气监测预警、应急响应、督查调度等机制，积极有效应对重污染天气。 | 2021-2025 | 20 | 市生态环境局江川分局 |  |
|  | 21 | 玉溪市江川区星云湖东片区污水管网 完善工程 | 新建东片区污水提升泵站 3 座规模共 4200m³/d，完善东片区污水管网 16.79km。 | 2022-2023 | 3467.97 | 区住建局 |  |
|  | 22 | 玉溪市江川区重点流域（星云湖流域、东风水库径流区）乡镇建成区污水管网完善及处理设施建设工程 | 在5个镇区新建（改造）DN300管42公里、DN400管16公里、DN600管11公里，包含检查井3198座。二是新建安化乡A3/O+MBBR一体化污水处理设备装置1座，规模为200m³/d。 | 2021-2025 | 10339.20 | 区住建局 |  |
|  | 23 | 玉溪市江川区南北污水处理厂补短板 （水质提升）及管网整治项目 | 江川区南厂、北厂两座污水处理厂提标改造，规模合计 30000m3/d；污水处理提质增效：新建、改造以及空白区排水管道共计 40.37km。 | 2022-2023 | 11920.71 | 区住建局 |  |
|  | 24 | 玉溪市江川区城市西片区污水处理厂 及配套工程 | 新建西片区污水处理厂 10000m³/d 及配套污水管网46.89km。 | 2022-2023 | 12774.12 | 区住建局 |  |
|  | 25 | 江川区县级地下水型饮用水源补给区划分项目 | 对江川区重点示范县级2个地下水型饮用水水源补给区划分及保护，以云南西南典型岩溶山区为典型示范，确保水源水质安全，充分掌握水源及其所属含水系统水文地质条件，查明补、径、排条件。优先将水源所在水文地质单元的补给区纳入水源补给区。建立典型西南岩溶山区概念模型，查清出含水层赋水特征、地下水埋藏条件及地下水径流特征，为云南省县级地下水型饮用水水源地下水资源开发利用和生态环境和地质环境综合治理提供技术依据。 | 2021-2025 | 400 | 市生态环境局江川分局 |  |
| 现代环境治理体系构建工程 |  |  | 现代环境治理体系构建工程（3项） |  | 750.00 |  |  |
|  | 26 | 江川区环境监测站能力建设项目 | 进规范建设实验室内设施、补充购置仪器设备；购置应急监测设备及实验室改造进一步提升江川区环境监测站监测能力。 | 2021-2025 | 200 | 市生态环境局江川分局 |  |
|  | 27 | 环境治理全民行动体系宣传 | 环境治理全民行动体系建设宣传工程，组织开展形式多样的生态文明教育活动，提升公众环境公益意识和环境维权意识等。 | 2021-2025 | 50 | 市生态环境局江川分局 |  |
|  | 28 | 江川区县城声功能区自动监测预警平台 | 针对江川区声功能区划成果，建设声功能区自动监测平台，推动声功能区达标建设。 | 2021-2025 | 500 | 市生态环境局江川分局 |  |