附件2

草原生态修复项目现场验收表 州（市） 县（市、区） 乡（镇） 村 小班 围栏长度(米)___________ 小班经营 面积; 核实面积; 面积得分; 播种完成 情况得分; 整地完成 情况得分; 除杂完成 情况得分; 围栏建设情况; 项目 完成时间; 计划 种植品种. 样方（线） 编号; 经度; 纬度; 出苗品种; 出苗品种 得分; 实际盖度; 实际盖度得分; 样方（线） 得分; 不合格 原因; 小班是否合格. 1. 2. 3. 验收人员： 验收时间： 年 月 日 填写说明： - 1.小班编号：所有地块填写，填写实施方案中的小班编号； - 2.围栏长度：若小班无围栏建设，填写“无”，若小班有围栏建设，填写设计围栏长度； 3.小班经营面积：填写抽查小班计划完成实际面积，以亩为单位，保留2位小数； 4.核实面积：小班经营面积中达到验收标准的实际面积即为核实面积，在允许误差范围内时，小班经营面积即为核实面积，所有地块填写，以亩为单位，保留2位小数，面积得分=(核实面积/小班经营面积)×30； 5.播种、整地、除杂：完成情况同实施方案一致各得5分，共15分，未达到要求各按(小班合格面积/小班经营面积)×5得分； 6.围栏建设情况：若小班无围栏建设，填写“无”，若小班有围栏建设，填写“合格”或“不合格”； 7.项目完成时间：填写该小班全部草地建设任务完成的时间，具体到日，如20230930； 8.计划种植品种：填写该小班在实施方案中的牧草品种； 9.经度、纬度：填写调查样方或样线的中心点坐标，以度为单位，小数点后保留5位； 10.出苗品种：填写调查样方中或样线上实际出苗牧草品种，出苗品种得分=(出苗品种数/计划种植品种数)×25； 11.实际盖度：填写调查样方或样线测定的实际植被盖度，实际盖度得分，达到实施方案要求得30分，未达到要求按照（实际盖度/计划盖度）×30得分； 12.样方（线）得分：样方（线）得分=面积得分+播种完成情况得分+整地完成情况得分+除杂完成情况+出苗品种得分+实际盖度得分，59分及以下为不合格，60－69分合格，70－79分为良好，80分及以上为优秀； 13.不合格原因：如实施面积未达标、盖度未达标、出苗品种未达标等其他原因，据实填写； 14.小班是否合格：每个抽样小班2个样方（线）及以上合格，则该小班评定为合格； 15.草原改良实施方案中不涉及整地或除杂的小班，整地完成情况或除杂完成情况以满分计算； 16.草原改良实施方案中不涉及播种的小班，播种完成情况及出苗品种以满分计算。