玉溪市江川区星云湖管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

星云湖核心区执法人员用房修缮资金

- 立项依据

根据新修订《云南省星云湖保护条例》规定，星云湖管理局对星云湖渔业资源负责管护。目前，星云湖沿岸共有大河咀、大凹两个执法站，均位于星云湖南岸，布局明显不合理，监管辐射面狭窄，不能适应当前执法工作需要，建议对位于星云湖西北部的李家湾站进行修缮使用。

- 项目实施单位

玉溪市江川区星云湖管理局

- 项目基本概况

建成核心区重要点位执法人员用房一处，施工内容包括：宿舍改造；卫生间改造；新建围墙；新建金属网栏及室外彩钢瓦雨棚。

- 项目实施内容

包含宿舍、会议室改造、厨房餐厅、卫生间改造、金属围栏、彩钢瓦雨棚安装及室外附属工程施工。

- 资金安排情况

20.00万元。

- 项目实施计划

计划开工日期为2024年4月20日至2024年5月20日。

- 项目实施成效

| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 修缮核心区执法用房一处 | = | 1 | 处 | 定量指标 |
|  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收达标率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
|  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 执法用法修缮期 | <= | 60 | 天 | 定量指标 |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | <= | 100 | % | 定量指标 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 执法保障渔业资源率 | >= | 80 | % | 定量指标 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  |
|  |  | 执法人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |